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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
เรื่อง  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

******************************
อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาสามปีฯ ที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พสิษฐ์  ศรีสุข
(นายพสิษฐ์  ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี






ส่วนที่ ๑
บทนำ
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ส่วนที่ ๑
บทนำ

	๑.  แนวความคิด
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการวางแผนเป็นปัจจัยที่สามารถกำหนดควบคุมแนวทางการผันแปรของปัจจัยอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี แผนพัฒนาจะเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการดำเนินการที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างมีเหตุผล
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแนวใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้ยึดหลักในการดำเนินการนั้น มีส่วนประกอบตามระบบการวางแผนพัฒนา ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
3. แผนงานและโครงการ
4. แผนการแผนดำเนินการ
ในส่วนของการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาชีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมดำเนินการในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาระยะปานกลางเป็นหลักในการดำเนินการ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะต่างๆ ได้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ที่กำหนดไว้ร่วมกัน
๒.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
๑. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการในปี    ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการพัฒนาไว้อย่างแน่ชัดและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๓. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดหมาย แนวทางการพัฒนาระยะยาว และแผนพัฒนาประจำปี
๔. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาระยะปานกลางกับแผนพัฒนาประจำปี
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	๑. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุลงในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘  และนำไปปฏิบัติทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะปานกลางและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เป็นไปในทิศทางใด
๔. เพื่อให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาประจำปี เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแนวใหม่

- ๒ -

๔. ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี 
แบ่งออกได้เป็น  ๗  ขั้นตอน  ดังนี้
๑. การเตรียมการจัดทำแผน
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล	
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
๔. การกำหนดวัตถุประสงค์
๕. การกำหนดคัดเลือกแผนงานและโครงการ
๖. การประกอบแผน
๗. การอนุมัติแผน

























ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

























ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	๑. สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลา ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ		จดตำบลลำพะยา		ทิศใต้		จดตำบลยะหา
ทิศตะวันออก	จดตำบลบาโงยซิแน       ทิศตะวันตก	จดตำบลธารคีรี

เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๐๘๓ ไร่

ภูมิประเทศ
ตำบลตาชีส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาล้อมรอบเป็นพื้นที่ มีลำธารจากน้ำตกไหลผ่านหมู่บ้านทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง และสวนผลไม้

เขตการปกครอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๕  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่ ๑	บ้านแค่
หมู่ที่ ๒	บ้านนอก
หมูที่ ๓	บ้านออก
หมู่ที่ ๔	บ้านไร่
หมู่ที่ ๕	บ้านเหมืองล่าง

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๖๕๗ คน แยกเป็นชาย ๗๙๙ คน หญิง ๘๕๘ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๒ คน/ตารางกิโลเมตร
	ประชากรทั้งสิ้น  1,6๘๓ คน แยกเป็นชาย ๘๑๗ คน หญิง 86๖ คน 
	บ้านจากทะเบียนบ้าน ๖๐๒ หลัง มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5๒ คน / ตารางกิโลเมตร
	หมู่ที่
	บ้าน
	บ้านจำนวน
	ประชากร/คน

	
	
	หลัง
	ชาย
	หญิง
	รวม

	๑
	แค่
	๑๘๓
	๒๗๔
	๒๗๗
	5๕๑

	๒
	นอก
	๑๓๔
	๑๖๕
	๑๗๒
	๓๓๗

	๓
	ออก
	๕๘
	๙๐
	๙๓
	๑๘๓

	๔
	ไร่
	๖๘
	๑๐๒
	๑๑๐
	๒๑๒

	๕
	เหมืองล่าง
	๑๕๙
	๑๘๖
	๒๑๔
	๔๐๐


ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา สวนผลไม้ และรับจ้าง ฯลฯ ประชาชนรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒๐๙,๕๘๔ บาท/ปี และรายได้เฉลี่ยบุคคล ๗๓,๗๖๑ บาท/ปี


-๔–

สภาพทางสังคม
๑.  อาชีพ
- อาชีพทำสวน
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพรับจ้าง
- อาชีพค้าขาย
๒.  การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา					๑   แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน	๕   แห่ง
๓.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด						๑    แห่ง
- สำนักสงฆ์					๑    แห่ง
๔.  สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน			๑    แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
	๕.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยาม (จุดตรวจ)				๒   แห่ง
บริการพื้นฐาน
		๑.  การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
-  ถนนลูกรัง        			๒    สาย
-  ถนนลาดยาง   					๒    สาย 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	         		        ๔๑    สาย
-  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่		 		๗    สาย
๓. การไฟฟ้า  
	หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน ๕ หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของประชากร
๔.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย						๑   สาย
๕.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย			๒   แห่ง
- บ่อน้ำตื้น					        ๔๘   แห่ง
- บ่อโยก						๓   แห่ง
- สระน้ำ			  			๑   แห่ง
- บ่อบาดาล				๒   แห่ง
- ประปาภูเขา				 		๕   แห่ง





- ๕ -

๒. ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
-  พื้นที่ทั้งหมดของตำบล             			จำนวน	๒๐,๐๘๓ ไร่
-  พื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด	   		จำนวน	๑๕,๓๘๖ ไร่
พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นแหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา  เช่น  ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  มังคุด  ส้มแขก  เป็นต้น  และยังมีการทำสวนยางพารา  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  คือ  แก่งนางรำ

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น				จำนวน	๗๖๐  คน
- อพป.                    		 			จำนวน   ๕๐  คน 
- กนช.                    				จำนวน	๑๗๕  คน
- ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง				จำนวน   ๑๐  คน
- ชรบ.						จำนวน	๑๕๐  คน
- อรบ.						จำนวน	๓๗๐  คน
























-๖-

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
แผนภูมิการแบ่งส่วนบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

 (
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
)




 (
รองนายกฯ
) (
เลขานุการนายกฯ
) (
ฝ่ายบริหาร
) (
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
)

 (
ฝ่ายนิติบัญญัติ
)




 (
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
) 


 (
คณะกรรมการต่างๆ
)

 (
รองนายกฯ
)














-๗-

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

 (
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
)


 (
ปลัด 
อบต.
(นักบริหารงาน 
อบต
.
๘
)
)

นายก อบต.

 (
สำนัก
งาน
ปลัด
 
อบต.
นักบริหารงานทั่วไป  
6
) (
กอง
คลัง
นักบริหารงานคลัง  
7
) (
ส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง 6 
)


 (
งาน
บริหารทั่วไป
) (
งาน
กฎหมายและคดี
) 
 (
งาน
การเงิน
) (
งาน
ก่อสร้าง
)
	
 (
งาน
นโยบายและแผน
) (
งาน
บัญชี
) (
งาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร
) 
           

 (
งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
)
 (
งาน
ผังเมือง
)
 (
งาน
เทศกิจ
)
 (
งาน
ทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
) (
งาน
ประสาน
งาน
สาธารณูปโภค
)

 (
งาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
)

 (
งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
)


 (
งาน
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
)



 (
งาน
สาธารณสุข
)


 (
งานส่งเสริมการเกษตร
)


-๘-

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
      	๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/ 6ว		จำนวน ๑ อัตรา (ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่)
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
		บุคลากร     		
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๒    คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง	 ๒    คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา	 1    คน
		ระดับการศึกษาของบุคลากร 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา	2    คน
ปริญญาตรี	๑๒    คน
สูงกว่าปริญญาตรี	1    คน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	1. นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘		จำนวน ๑ อัตรา
	2. นักบริหารงานทั่วไป 6					จำนวน ๑ อัตรา
	3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/ 6ว		จำนวน ๑ อัตรา
	4. บุคลากร 3-5 / 6ว					จำนวน ๑ อัตรา
	5. นักวิชาการศึกษา  3-5/ 6ว				จำนวน ๑ อัตรา
	๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/ 6ว			จำนวน ๑ อัตรา  (กำหนดตำแหน่งเพิ่ม)
๗. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5				จำนวน ๑ อัตรา
	๘. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4				จำนวน ๑ อัตรา
   	๙. นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว				จำนวน ๑ อัตรา
	๑๐. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2-4/5	จำนวน ๑ อัตรา
กองคลัง
	1. นักบริหารงานคลัง 7					จำนวน ๑ อัตรา
	2. เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว					จำนวน ๑ อัตรา
	3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5			จำนวน ๑ อัตรา
	4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5			จำนวน ๑ อัตรา
ส่วนโยธา
	1. นักบริหารงานช่าง 6					จำนวน ๑ อัตรา
	2. นายช่างโยธา 2-4/5					จำนวน ๑ อัตรา





ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา





























ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
	ประมาณการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๗)

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน/โครงการ

	
	ดำเนินการ
	ร้อยละ
	งบประมาณ
	ร้อยละ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางที่ ๑  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน 
                  ทางเท้า คูระบายน้ำ
 แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบจราจร
 แนวทางที่ ๓ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า  
                 สาธารณะ
 แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 แนวทางที่ ๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

	
๑

-
-

-
-

	
๒.๑

-
-

-
-
	
๒,๔๐๐,๐๐๐.-

-
-

-
-
	
๑๙.๖

-
-

-
-

	รวม
	๑
	๒.๑
	๒,๔๐๐,๐๐๐.-
	๑๙.๖

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
 แนวทางที่ ๑  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุง
                  พืชผลทางเกษตร

	
๒
-

	
๔.๒
	
๕๐,๐๐๐.-
-

	
๐.๔
-


	รวม
	๒
	๔.๒
	๕๐,๐๐๐.-
	๐.๔

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ  
                จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	
๒
	
๔.๒
	
๖๐,๐๐๐.-
	
๐.๕

	รวม
	๒
	๔.๒
	๖๐,๐๐๐.-
	๐.๕

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ ๑ พัฒนาด้านการสาธารณสุข
 แนวทางที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสถาบัน
                 ครอบครัว
 แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 แนวทางที่ ๔ พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

	

๔
๕

๒
-
	

๘.๓
๑๐.๔

๔.๒
-
	

๑๗๐,๔๐๐.-
๒๔๐,๐๐๐.-

๒๕๐,๐๐๐.-
-
	

๑.๔
๒.๐

๒.๑
-

	รวม
	๑๑
	๒๒.๙
	๖๖๐,๔๐๐.-
	๕.๕






- ๑๐ -

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวน/โครงการ

	
	ดำเนินการ
	ร้อยละ
	งบประมาณ
	ร้อยละ

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
   วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
 แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม 
                   ประเพณีท้องถิ่น

	

๖
๓
	

๑๒.๕
๖.๓
	

๖๓๙,๔๐๐.-
๒๒๒,๐๐๐.-
	

๕.๒
๑.๘

	รวม
	๙
	๑๘.๘
	๘๕๙,๔๐๐.-
	๗.๐

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
 แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง
 แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
                 บรรเทาสาธารณภัย

	
๓
๔
	
๖.๓
๘.๓
	
๑๕๐,๐๐๐.-
๒๓๕,๕๐๐.-
	
๑.๒
๑.๙

	รวม
	๗
	๑๔.๖
	๓๘๕,๕๐๐.-
	๓.๑

	๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
 แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต.           
 แนวทางที่ ๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร

	
๖
๗
๓
	
๑๒.๕
๑๔.๖
๖.๓
	
๔,๔๒๗,๐๐๐.-
๓,๓๒๐,๐๐๐.-
๘๕,๘๐๐.-
	
๓๖.๑
๒๗.๑
๐.๗

	รวม
	๑๖
	๓๓.๔
	๗,๘๓๒,๘๐๐.-
	๖๓.๙

	
รวมทั้งสิ้น

	
๔๘
	
๑๐๐
	
๑๒,๒๔๙,๓๐๐.-
	
๑๐๐
















ส่วนที่ ๔
สรุป
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)










ส่วนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
“ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต”
 
๒. พันธะกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมด้านการศึกษา
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๔. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
จากการได้จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และระดมสมองจากผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ พร้อมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ออกเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน

๔. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐) ดังนี้








-๑๒-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  
       สะพาน ทางเท้าและคูระบายน้ำ
  




	๑.๑.๑  บุกเบิกถนน/ บุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑.๒  ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายผิว/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑.๓  ขยาย/ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑.๔  เสริมผิว/ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ตีเส้นจราจร
๑.๑.๕  ปรับปรุงซ่อมแซม/ปรับผิว ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑.๖  ซ่อมแซม/ปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล./ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
๑.๑.๗  ก่อสร้างราง/คูระบายน้ำคสล พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
๑.๑.๘  ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมลอดถนน
๑.๑.๙  ปรับปรุงพนังกั้นดิน/ ก่อสร้างพนังกั้นดิน

	
	๑.๒ ระบบจราจร
	๑.๒.๑  ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายป้ายชื่อแสดงเส้นทาง
๑.๒.๒  ติดตั้งไฟกระพริบ/กระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
๑.๒.๓  ติดตั้งราวทางโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
๑.๒.๔  ติดตั้งลูกระนาดชะลอรถบนถนน

	
	๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
	๑.๓.๑  ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
๑.๓.๒  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน/เสาไฟฟ้าแสงจันทร์
๑.๓.๓  ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
๑.๓.๔  ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า
๑.๓.๕  ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์/เครื่องไฟฟ้าสำรอง ชรบ.

	

	๑.๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	๑.๔.๑ ค่าใช้จ่ายดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซต์
๑.๔.๒ ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระดับตำบล
๑.๔.๓ ขยายเขตเสียงตามสาย/เครื่องเสียง/อุปกรณ์สนาม

	
	๑.๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
	๑.๕.๑  ปรับปรุง/ซ่อมแซม วางระบบส่งน้ำประปา/ถังเก็บน้ำ
๑.๕.๒  เจาะบ่อบาดาล/ระบบน้ำประปา
๑.๕.๓ ปรับปรุง/ขุดบ่อน้ำตื้น/ระบบประปา/ติดเครื่องสูบน้ำ
๑.๕.๔  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา/น้ำดื่มสะอาด
๑.๕.๕  ติดตั้งเครื่องดูดทราย




-๑๓-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	๒.๑  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	๒.๑.๑  สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑.๒  สนับสนุนแก้ปัญหาว่างงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ/สนับสนุน อบรม กลุ่มอาชีพต่างๆ
๒.๑.๓  ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ กลุ่มอาชีพต่างๆ /จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ
๒.๑.๔ สนับสนุนงบประมาณศูนย์/อบรมให้ความรู้/การใช้ที่ดิน
๒.๑.๕ สนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ
๒.๑.๖ สนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมการเกษตร 

	
	๒.๒  ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุง
       พืชผลทางเกษตร
        
	๒.๒.๑  สนับสนุนอบรมให้ความรู้การเพิ่มผลผลิต ระบบตลาด
๒.๒.๒  สนับสนุนกลุ่ม/ จัดตั้งกลุ่ม ศูนย์ฯ
๒.๒.๓  จำหน่ายสินค้าราคาถูก(ธงฟ้า)สำนักงานพาณิชย์ยะลา
๒.๒.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพ/ตลาดนัด หมู่ที่ ๒
๒.๒.๕  ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง
๒.๒.๖  ปรับปรุง การเกษตรก่อสร้าง อาคารแปรรูปผลิตผล

	๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม
	๓.๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ 
       จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๓.๑.๑  สนับสนุนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๒  ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม๓.๑.๓  สนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบคุณภาพ ดิน-น้ำ 
๓.๑.๔  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว                   
๓.๑.๕  กำจัดวัชพืชและถางป่าบริเวณถนนสาธารณะ
๓.๑.๖  ซื้อถังแยกขยะ/ลดขยะก่อนทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอย
๓.๑.๗  ปรับภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ สระน้ำ หมู่ที่ ๑
๓.๑.๘  ปรับภูมิทัศน์หินใหญ่ ศาลาวงเวียน หมู่ที่ ๒
๓.๑.๙  ปรับภูมิทัศน์หลาน้ำ หมู่ที่ ๒-๓ 
๓.๑.๑๐ ปรับปรุงแก่งนางรำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
๓.๑.๑๑ ปรับภูมิทัศน์แก่งนางรำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ ๕
๓.๑.๑๒ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำคลอง หมู่ที่ ๑ – ๒ ตำบลตาชี
๓.๑.๑๓ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑ – ๕
๓.๑.๑๔ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕




-๑๔-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ด้านคุณภาพชีวิต
	๔.๑  ด้านการสาธารณสุข
	๔.๑.๑  สนับสนุนด้านสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์และหลังคลอด
๔.๑.๒  สนับสนุนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๔.๑.๓  สนับสนุนอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑.๔  สนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
๔.๑.๕  สนับสนุนการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อปท.
๔.๑.๖   สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
๔.๑.๗   สมทบเงินกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕
๔.๑.๘  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น

	
	๔.๒  ด้านคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว

	๔.๒.๑  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม
๔.๒.๒  กิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน
๔.๒.๓  สนับสนุนจัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ
๔.๒.๔  สนับสนุนกิจกรรมหน้าบ้านและเมืองน่าอยู่
๔.๒.๕  สนับสนุนซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้หมู่บ้าน
๔.๒.๖  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
๔.๒.๗  สนับสนุนพัฒนาผู้สูงอายุ/สตรี ฯลฯ/ศูนย์พัฒนาฯ
๔.๒.๘  สนับสนุนงบประมาณ ABC/สร้างสังคม/สตรี ฯลฯ
๔.๒.๙  สนับสนุนงบประมาณกองทุน/สภาเด็ก/กรรมการหมู่บ้าน
๔.๒.๑๐ สนับสนุนจัดตั้งศูนย์คลังสมอง/ศูนย์พัฒนาสตรี
๔.๒.๑๑ ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้/ห้องน้ำหมู่ที่๑
๔.๒.๑๒ ปรับภูมิทัศน์ป่าช้า หมู่ที่๔/ซ่อมแซมศาลา หมูที่๔-๕  

	
	๔.๓  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ


	๔.๓.๑  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
๔.๓.๒  แข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
๔.๓.๓  ส่งเสริมการ/สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ
๔.๓.๔  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การแสดงติดตั้งไฟส่องสว่าง/ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬา
๔.๓.๕  ปรับภูมิทัศน์ ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๒
๔.๓.๖  ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง/อัฒจรรย์/อาคารโรงยิม/สระว่ายน้ำบริเวณสระน้ำ

	
	๔.๔  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
	๔.๔.๑  ขุดสระปรับภูมิทัศน์ บริเวณหลาน้ำ บ้านนอก
๔.๔.๒  ขยายประตูน้ำแก่งนางรำ/ก่อสร้างเขื่อนล่องพั้น





-๑๕-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ด้านการศึกษา  ศาสนา 
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	๕.๑  ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

	๕.๑.๑ สนับสนุนทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง
๕.๑.๒ สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้เด็ก/นักเรียน
๕.๑.๓ สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม(นม) ให้เด็ก/นักเรียน
๕.๑.๔ สนับสนุนกิจกรรม/ทัศนะศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๑.๕ ส่งเสริมกิจกรรมอบรมบุคลากรการศึกษา
๕.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับในและนอกระบบ
๕.๑.๗ ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
๕.๑.๗ สนับสนุนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตำบลตาชี
๕.๑.๘ สนับสนุนวัสดุสื่อการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
๕.๑.๙ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมห้องน้ำ

	
	๕.๒  ส่งเสริมพัฒนาด้าน ศาสนา     
       วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
	๕.๒.๑  สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
๕.๒.๒  สนับสนุนงบประมาณจัดงาน/กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๒.๓  สนับสนุน จัดกิจกรรมหรืออุดหนุนสภาวัฒนธรรม
๕.๒.๔  สนับสนุนกิจกรรมขบวนศิลปะวัฒนธรรม,ของดีตำบล
๕.๒.๕ สนับสนุนทำนุบำรุงศาสนาประเพณี,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๒.๖ สนับสนุนเรียนรู้ธรรมะวันอาทิตย์/ลานบุญลานปัญญา
๕.๒.๗ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญจัดนิทรรศการแข่งขันวัฒนธรรมไทย
๕.๒.๘ ก่อสร้างสวนสุขภาพ ลานบุญลานปัญญา ลานกีฬาวัดตาชี
๕.๒.๙ ส่งเสริม พัฒนา บูรณะวัด, สำนักสงฆ์ และป่าช้า

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   ความมั่นคง
	๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง
	๖.๑.๑ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
๖.๑.๒ สนับสนุนงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖.๑.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอยู่เวรยาม กลุ่มราษฎรพิทักษ์
๖.๑.๔ สนับสนุนดูงานด้านความมั่นคงอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน
๖.๑.๕ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือชาวบ้าน
๖.๑.๖ สนับสนุนงบประมาณ ฝึกอบรมการวางและปรับปรุงผังเมือง
๖.๑.๗ ปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างป้อมยามรักษาความภัยหมู่บ้าน





-๑๖-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   ความมั่นคง (ต่อ)
	๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ           
       บรรเทาสาธารณภัย
	๖.๒.๑ สนับสนุนงบประมาณป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
๖.๒.๒ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันภัย อปพร.
๖.๒.๓ สนับสนุนโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
๖.๒.๔ งบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖.๒.๕ งบประมาณค่าตอบแทนจัดเวรเข้าเวรของ อปพร.
๖.๒.๖ งบประมาณสำรองจ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยฯ ตลอดปี
๖.๒.๗ ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ
๖.๒.๘ รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น กู้ชีพกู้ภัย
๖.๒.๙ รถดับเพลิงและอุปกรณ์

	๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ด้านการเมือง การบริหาร         
    
	๗.๑  ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
	๗.๑.๑  จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๗.๑.๒  จัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ เกษตร ยานพาหนะ ก่อสร้างฯลฯ
๗.๑.๓   งบประมาณสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ
๗.๑.๔   จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของ อบต.รายไตรมาส
๗.๑.๕   สนับสนุนการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
๗.๑.๖   จัดทำแผนที่ภาษี พัฒนา การจัดเก็บรายได้ อปท.
๗.๑.๗   สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
๗.๑.๘   ปรับปรุงที่ทำการ อบต.ปรับปรุงภูมิทัศน์
๗.๑.๙  ก่อสร้างที่ทำการ อบต.หลังใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
๗.๑.๑๐  จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ/จัดซื้อรถตู้ปรับอากาศ
๗.๑.๑๑  จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ/จัดซื้อรถกระเช้า/จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ล้อยาง ๔ เส้น
๗.๑.๑๒  จัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก/กระเช้าไฟฟ้า
๗.๑.๑๓  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  ๖ ตัน  ๖ ล้อ




-๑๗-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ด้านการเมือง การบริหาร (ต่อ)         

	๗.๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
       องค์การบริหารส่วนตำบล   

	๗.๒.๑ จัดกิจกรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.
๗.๒.๒  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ
๗.๒.๓  งบประมาณการบริหารงานของสำนักปลัด/ กองคลัง/ ส่วนโยธา
๗.๒.๔  ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
๗.๒.๕  ส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
๗.๒.๖  โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ

	    
	๗.๓  พัฒนาการเมือง การบริหาร
	๗.๓.๑  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการวันท้องถิ่นไทย
๗.๓.๒  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
๗.๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/ท้องถิ่น จัดประชุมประชาคม พัฒนาผู้นำฯ
๗.๓.๔  สนับสนุนกิจกรรมให้บริการประชาชน อบต.เคลื่อนที่
๗.๓.๕  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
๗.๓.๖  จัดทำโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์                                          ๗.๓.๖  ปรับปรุง ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
๗.๓.๘  ก่อสร้างฝาครอบอุโมงค์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ผนังกั้นดิน
๗.๓.๘  ก่อสร้างฝาครอบอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
๗.๓.๙  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์
๗.๓.๑๐ จัดซื้อที่ดินเพื่อทำสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย










-๑๘-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ด้านพลังงาน

	๘.๑ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน  
	๘.๑.๑  ส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสัตว์/ขยะอินทรีย์
๘.๑.๒ ส่งเสริมการใช้เตาเศรษฐกิจ ในการประกอบอาหาร
๘.๑.๓ ศึกษาความเป็นไปได้ การตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
๘.๑.๔ ส่งเสริมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในตำบลตาชี

	
	๘.๒ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	๘.๒.๑ โครงการบ้าน อส.พน.ต้นแบบประหยัดพลังงาน
๘.๒.๒ โครงการร้านค้าตำบลต้นแบบประหยัดพลังงาน

	
	๘.๓  ด้านบุคลากร  

	๘.๓.๑ ต้นกล้าพลังงาน/เพิ่มศักยภาพ อส.พน
๘.๓.๒ นักเทคโนโลยีพลังงาน/นักจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม

	
	๘.๔ ด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
	๘.๔.๑ โครงการรับซื้อแลกเปลี่ยนน้ำมันพืชใช้แล้ว
๘.๔.๒ โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

	
	๘.๕ ด้านบูรณาการ  
	๘.๔.๑ โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับสถานศึกษาและวัด
๘.๔.๒ โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางเกษตร
๘.๔.๓ โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตยางพารา



-๑๙-

แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา
๑. วิสัยทัศน์จังหวัดยะลากำหนดไว้ว่า
“ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข”

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑) เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
ทิศทางการขับเคลื่อน เน้นในเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ ยางพารา ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕ ดาว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล  โดยพัฒนาทะเลสาบและป่าฮาลา บาลา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การค้าชายแดน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
	๑) เป้าประสงค์
	เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		๒) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	๒๕๖๐
	รวม 
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

	อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GDP) เพิ่มขึ้น
	๓ 
	๓.๕
	๔
	๔.๕
	๓.๗๕



		๓) กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ระบบการผลิต และการบริหารจัดการ ผลผลิต ผักปลอดสารพิษ และไม้ผลเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒) ส่งเสริม พัฒนาสินค้า และบริการ ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ที่มีศักยภาพของจังหวัด เพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิต และผู้แปรรูปยางพาราให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำองค์ความรู้  และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕) ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน โดยการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การพัฒนาด้านการตลาด การค้าชายแดน แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์



-๒๐-

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ทิศทางการขับเคลื่อนเน้นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและปัญหายาเสพติดในทุกชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ตำบล โดยให้มีชุดคุ้มครองตำบล ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองเมือง ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรมทุกคน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด เช่น การจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา การแข่งขันเรือยาวประเพณี  การจัดงานกาชาด
๑) เป้าประสงค์
สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ และร่วมธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๒) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	๒๕๖๐
	รวม 
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

	๑. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้ายด้านความมั่นคงลดลงในรอบปีที่ผ่านมา
	๑๐
	๑๑
	๑๒
	๑๓
	๑๑.๕๐

	๒. ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็ง
   ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย
	๗๐
	๗๕
	๘๐
	๘๕
	๗๗.๕๐

	๓. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ 
    ปฏิบัติงานภาครัฐ ในการเสริมสร้าง
   สันติสุข
	๘๐
	๘๒
	๘๔
	๘๖
	๘๓



				๓) กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านความมั่นคง ได้จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) สร้างความเข้าใจ และอำนวยความเป็นธรรม 
๒) ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


-๒๑-

๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทิศทางการขับเคลื่อน มุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินงานและขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การพัฒนากลุ่มสตรี เยาวชน เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ การพัฒนาการศึกษา (ครู นักเรียน โรงเรียน) การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการกีฬา 
1) เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒) ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘
	๒๕๕๙
	๒๕๖๐
	รวม 
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

	๑. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
	๙๐

	๙๕
	๑๐๐
	๑๐๐
	๙๖.๒๕

	๒. อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดขณะใกล้คลอดไม่เกินร้อยละ
	๑๓
	๑๒
	๑๑
	๑๐
	๑๑.๕๐

	๓. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีการพัฒนาสติปัญญาสมวัย
	๙๕
	๙๕
	๙๕
	๙๕
	๙๕

	๔. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในปีที่ผ่านมาป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน รายใหม่ 
· ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ในโรคความดันโลหิตสูง
· ไม่เกินร้อยละ ๕ ในโรคเบาหวาน
	


๑๐
๕
	


๑๐
๕
	


๑๐
๕
	


๑๐
๕
	


๑๐
๕

	๕. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/มาเลเรียลดลง เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี
	ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน
ร้อยละ ๒๐
	ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน
ร้อยละ ๒๐
	ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน  ร้อยละ ๒๐
	ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน  ร้อยละ ๒๐
	ต่ำกว่า
ค่ามัธยฐาน
ร้อยละ ๒๐

	๖. ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้
	๘๐
	๘๕
	๙๐
	๙๕
	๘๗.๕๐

	๗. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายลดลงจากปีที่ผ่านมา
	๕

	๑๐
	๑๕
	๒๐
	๑๒.๕๐

	๘. ร้อยละของคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไป
	๕๐

	๗๕
	10๐
	10๐
	84.25
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๓) กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ 
ดังนี้	
๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา
๒) ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย
๓) ส่งเสริมความรู้ / ทักษะ  พัฒนาศักยภาพและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาอำเภอ 
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ 
“ยะหาน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า การศึกษาดี คุณธรรมเด่น มุ้งเน้นสันติสุข”
๒. ภารกิจ
		๑) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
		๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
		๓) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
		๔) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		๕) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		๖) ด้านการพัฒนาการบริหาร งานบริการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. วัตถุประสงค์การพัฒนาอำเภอ
		๓.๑ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
		  ๓.๑.๑ เพื่อป้องกันและยุติเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่
		  ๓.๑.๒ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
		  ๓.๑.๓ เพื่อป้องกันและกวดขันการเล่นการพนันทุกชนิด
		  ๓.๑.๔ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและการป้องกัน
			๓.๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
			  ๓.๒.๑ เพื่อให้ดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
			  ๓.๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
			  ๓.๒.๓ เพื่อลดการเสี่ยงในการยึดพืชหลักเพียงตัวเดียว

-๒๓-

			๓.๓ ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
			  ๓.๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย การกีฬาแก่เยาวชน และประชาชน
			  ๓.๓.๒ ส่งเสริการบริการสาธารณสุข
			  ๓.๓.๓ ส่งเสริมสวัสดิการคนพิการและคนชรา
			  ๓.๓.๔ ส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน
			๓.๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			  ๓.๔.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			  ๓.๔.๒ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
			  ๓.๔.๓ ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
			๓.๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		  ๓.๕.๑ เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
		  ๓.๕.๒ เพื่อความมั่นคง ทางสังคม เศรษฐกิจ
		  ๓.๕.๓ รองรับการขยายของชุมชนเมือง
			๓.๖ ด้านการพัฒนาการบริหาร งานบริการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
			  ๓.๖.๑ ขยาย และปรับปรุงการบริการให้ทั่วถึง และเพียงพอทุกพื้นที่
			  ๓.๖.๒ ปรับปรุงการให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
                               และวันหยุด (วันเสาร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
			  ๓.๖.๓ ปรับปรุงเทคโนโลยีการบริการให้แก่หน่วยงาน
			  ๓.๖.๔ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
			  ๓.๖.๕ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม









-๒๔-

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
     คณะผู้บริหาร อบต.ตาชี มีนโยบายพัฒนา อบต. ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านดังนี้  
1. นโยบายด้านการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้องค์กรชุมชนทุกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถเสนอความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรชุมชนเข้าเป็นกรรมการตามระเบียบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
- ให้องค์กรต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน จัดทำเวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบล
- จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาตำบล
- ประสานงานองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน
- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนได้ทราบโดยทั่วกัน
- ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		2. นโยบายด้านการศึกษา
		การศึกษาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาคน องค์การบริหารส่วนตำบลตาชีจะสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มกำลังความสามารถในอันที่จะทำให้การศึกษาของชุมชนมีศักยภาพยิ่งขึ้นต่อไป
- ประสานงานผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ กรรมการสถานศึกษา
- ศึกษาปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข
- สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- สนับสนุนก่อสร้างลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
- จัดให้มีอุปโภค สาธารณูปโภค เช่น ถนน น้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ
- บำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องประชุม ห้องสมุด ฯลฯ
- จัดสรรงบประมาณในเรื่องทุนการศึกษา
- สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
	3. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม	
	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี จึงมีนโยบายในด้านดังกล่าว ดังนี้
- อนุรักษ์ ส่งเสริมงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
- อุดหนุนงบประมาณ สภาวัฒนธรรมตำบลตาชี
- มีส่วนร่วมกับชุมชน ในด้านงบประมาณ บุคลากร กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
- ปลูกฝังจิตสำนึกให้เฝ้าหวงแหน ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีที่จะสูญหายไปจากสังคม
- ดูแลและบำรุงรักษาศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ


-๒๕-

	4. นโยบายด้านอนามัย และสาธารณสุข
	นโยบายด้านอนามัย และสาธารณสุข เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นอีกนโยบายหนึ่ง ที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคนมีความเด่นชัดยิ่งขึ้น
- ทำงานแบบบูรณาการณ์กับสถานีอนามัยตำบลตาชี
- รับฟังปัญหา แนวทางแก้ไข
- สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม
- พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในชุมชน
- สนับสนุนสถานีอนามัย อ.ส.ม. ทั้งในด้านอุปกรณ์ บุคลากรในการจัดกิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพของ อพปร. จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
	๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาหลักของชุมชนอีกปัญหาหนึ่ง ซึ่งชุมชนต้องช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- จัดตั้งอาสาสมัครดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
- ติดตั้งป้ายรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก
- ดูแลทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้โค่นทำลาย
- ดูแลต้นน้ำ ลำธาร คู คลอง หนองบึง
- จัดระบบจัดเก็บและทำลายขยะ
- รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะ บนถนน แม่น้ำลำคลองและสถานที่สาธารณะ
- จัดให้มีการถางป่าสองข้างทาง เขตทางหลวง
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
	๖. นโยบายด้านการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
	สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
- บุกเบิกถนนที่ธุระกันดาร เพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรกรรม
- ก่อสร้างต่อเติม ขยายถนน ค.ส.ล.เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ
- ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนในชุมชน และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
- จัดให้มีการซ่อมแซม ดูแลรักษา ถนน คูระบายน้ำ
- ขยายเขตโทรศัพท์ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
- จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
- ติดตั้งรั้วขอบถนนเพื่อความปลอดภัย
- ก่อสร้างและปรับปรุงฝายกั้นน้ำและระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
- สนับสนุนโครงการขุดลอก สระ คู คลอง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว
- ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ กั้นดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

-๒๖-

	7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
	  	ด้านเศรษฐกิจ จะเน้นนโยบาย “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย” 
- สนับสนุนด้านวิทยากร จัดหาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
- จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
- จัดตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร และตลาดสดน่าซื้อ
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
- ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย (เงินเศรษฐกิจชุมชน)
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักประหยัดและอดออม
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร กิจการสหกรณ์และการออมทรัพย์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. นโยบายด้านกีฬา
	การกีฬา เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากปัญหาสังคมและยาเสพติด
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล
- สนับสนุนงบประมาณศูนย์กีฬาตำบล
- สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ให้เพียงพอ
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ชุมชนมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
- ขยายพื้นที่สนามกีฬา อบต. ให้ได้มาตรฐาน
- ก่อสร้างอาคาร (โรงยิม) สำหรับกีฬาในร่ม
9. นโยบายด้านสังคม
	ด้านสังคมจะดูแลและให้ความเท่าเทียมกัน เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน
- ก่อตั้งสถาบันพัฒนาครอบครัวในชุมชน
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ คนชรา คนพิการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มสตรี, เด็ก ,เยาวชน,ผู้สูงอายุและคนพิการ
- สนับสนุนงบประมาณ โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ
- สนับสนุนงบประมาณ โครงการกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
- จัดให้มีโครงการ “ครอบครัวอบอุ่นวัยรุ่นกตัญญู” เพื่อให้สังคม ครอบครัวในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของ พ่อ – แม่ – ลูก ให้มีความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
- สนับสนุนกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
	


-๒๗-

10. นโยบายด้านความมั่นคง 
		นโยบายด้านความมั่นคงเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประสานงานกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- อุดหนุนงบประมาณตามที่ร้องขอ
- ร่วมกิจกรรม เข้าเวรยาม รักษาหมู่บ้าน
- ร่วมฝึกอบรม อ.ร.บ. ช.ร.บ. อ.ป.พ.ร. และกองกำลังอาสาสมัครในชุมชน
11. นโยบายด้านอื่นๆ
- ปฏิบัติตามระเบียบ อำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจากหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ภารกิจถ่ายโอน
- บุคลากรทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชีจะต้องให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
- ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและผู้นำชุมชน
- ประสานงาน และมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชนทุกองค์กรและหน่วยงานของรัฐ




















ส่วนที่ ๕
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐










ส่วนที่ ๕
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ในส่วนสาขาของประเด็นหลักการพัฒนา ได้แก่ ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายระดับต่างๆ และศักยภาพของท้องถิ่นกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ในรูปแบบแผนงาน/โครงการเพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
	๑. พัฒนาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตชุมชน อบต. ให้ทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
	๒. พัฒนา อบต. ให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากโรคติดต่อและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสวยงาม
๔. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น
	๕. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบต. กับประชาชน
๖. พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดหาปัจจัยในการบริหารงานของ อบต. ให้ครบถ้วน
7. ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในทุกๆ ด้าน
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่ อบต.ตาชี อย่างจริงจัง
พัฒนายกมาตรฐานความเป็นอยู่ และเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชน












รายละเอียด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน 
                  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. บุกเบิกถนน/ บุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	๑๒
	-
	๒
	๑๐
	เพื่อมีถนนใช้ในการสัญจรไป-มา
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๒. ปรับปรุง ซ่อมแซมขยายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	๒๙
	๔
	๔
	๒๑
	เพื่อมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มา
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %

	๓. ขยาย/ก่อสร้างทางเท้า คสล.
	๓
	-
	๑
	๒
	เพื่อมีทางเท้าที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มา
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๔. เสริมผิว/ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ตีเส้นจราจร
	๖
	๒
	-
	๔
	เพื่อมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มา
	๗๐ %
	-
	๗๕ %

	๕. ปรับปรุงซ่อมแซม/ปรับผิว ก่อสร้างสะพาน คสล.
	๖
	-
	๑
	๕
	เพื่อมีสะพานใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๖. ซ่อมแซม/ปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล./ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
	๗
	-
	-
	๗
	เพื่อการระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	-
	-
	๗๐ %

	๗. ก่อสร้างราง/คูระบายน้ำคสล พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
	๒๘
	-
	๑
	๒๗
	เพื่อการระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๘. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ระบายน้ำสี่เหลี่ยมลอดถนน
	๔
	-
	๑
	๓
	เพื่อการระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๙. ปรับปรุง/ก่อสร้างพนังกั้นดิน
	๑๒
	๑
	๑
	๑๐
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %



	แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบจราจร
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมาย/ป้ายชื่อแสดงเส้นทาง
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่อมีเครื่องหมายจราจรที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
	-
	-
	๗๐ %

	๒. ติดตั้งไฟกระพริบ/กระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
	๒
	๑
	-
	๑
	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	๗๐ %
	-
	๗๕ %

	๓. ติดตั้งราวทางโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
	๑
	-
	๑
	-
	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	-
	๗๐ %
	-

	๔. ติดตั้งลูกระนาดชะลอรถบนถนน
	๑
	-
	๑
	-
	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	-
	๗๐ %
	-





- ๓๐ -

	แนวทางที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	๘
	๓
	๑
	๔
	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะ
	๗๕ %
	๗๕ %
	๘๐ %

	๒. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน/เสาไฟฟ้าแสงจันทร์
	๖
	-
	-
	๖
	ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเวลากลางคืน
	-
	-
	๗๕ %

	๓. ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	๓
	
	๑
	๒
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๔. ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า
	๑
	-
	-
	๑
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ
	-
	-
	๗๕ %

	๕. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์/เครื่องไฟฟ้าสำรอง ชรบ.
	๒
	๑
	-
	๑
	ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเวลากลางคืน
	๗๐ %
	-
	๗๕ %



	แนวทางที่ ๔  พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ค่าใช้จ่ายดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซต์
	๑
	๑
	-
	-
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	๗๐ %
	-
	-

	๒. ติดตั้งอินเตอร์เนตระดับตำบล
	๑
	-
	-
	๑
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	-
	-
	๗๐ %

	๓. ขยายเขตเสียงตามสาย/เครื่องเสียง/อุปกรณ์สนาม
	๓
	-
	๑
	๒
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	-
	๗๐ %
	๗๕ %



	แนวทางที่ ๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ปรับปรุง/ซ่อมแซม วางระบบส่งน้ำประปา/ถังเก็บน้ำ
		๙
	๑
	๒
	๖
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %

	๒. เจาะบ่อบาดาล/ระบบน้ำประปา 
	๓
	-
	-
	๓
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	-
	-
	๗๐ %

	๓. ปรับปรุง/ขุดบ่อน้ำตื้น/ระบบประปา/ติดเครื่องสูบน้ำ
	๔
	-
	๑
	๓
	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดแก่การอุปโภคบริโภค
	-
	๗๐ %
	๗๕ %

	๔. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา/น้ำดื่มสะอาด
	๓
	-
	-
	๓
	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดแก่การอุปโภคบริโภค
	-
	-
	๗๐ %

	๕. ติดตั้งเครื่องดูดทราย
	๑
	-
	-
	๑
	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดแก่การอุปโภคบริโภค
	-
	-
	๗๐ %





- ๓๑ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

	แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	๒
	๑
	๑
	-
	ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโครงการฯ
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๒. ส่งเสริมอบรมความรู้เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒
	๑
	๑
	-
	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๓. ส่งเสริมแก้ไขปัญหาว่างงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	๒
	๑
	๑
	-
	ประชาชนว่างงานได้มีอาชีพและมีรายได้
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๔. ส่งเสริมฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
	๓
	๑
	๑
	๑
	กลุ่มอาชีพได้พัฒนาการประกอบอาชีพ
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %

	๕. ฝึกอบรมการใช้ที่ดิน/แปรรูปเกษตรให้ประชาชน
	๒
	-
	-
	๒
	ประชาชนได้รับความรู้การเกษตรเพิ่ม
	-
	-
	๗๐ %

	๖. สนับสนุนงบประมาณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล
	๑
	-
	-
	๑
	ประชาชนได้รับความรู้การประกอบอาชีพเพิ่ม
	-
	-
	๗๐ %

	๗. ส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ
	๓
	-
	-
	๓
	กลุ่มอาชีพได้พัฒนาการประกอบอาชีพ
	-
	-
	๗๐ %

	๘. ส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมการเกษตร
	๔
	-
	-
	๔
	กลุ่มเกษตรได้รับความรู้ด้านเกษตร
	-
	-
	๗๐ %



	แนวทางที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาระบบการตลาดและ
                  ปรับปรุงพืชผลทางการเกษตร
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ส่งเสริมอบรมให้ความรู้การเพิ่มผลผลิต ระบบตลาด
	๑
	-
	-
	๑
	ประชาชนมีความรู้การผลิต ระบบตลาด
	๗๐ %
	-
	๗๕ %

	๒. อบรมให้ความรู้การเพิ่มผลผลิตในเวทีประชาคมอาเซี่ยน
	๑
	๑
	-
	-
	ประชาชนมีความรู้ระบบตลาดกลุ่มอาเซี่ยน
	๗๐ %
	-
	-

	๓. สนับสนุนกลุ่มเพาะพันธ์ยาง/ผลิตอุปกรณ์/แปรรูปน้ำยาง
	๓
	-
	-
	๓
	ประชาชนมีกลุ่มเพาะพันธ์/อุปกรณ์/แปรรูปยาง
	-
	-
	๗๕ %

	๔. สนับสนุนศูนย์คัดแยกผลไม้/กระจายปุ๋ยชีวภาพ
	๒
	-
	-
	๒
	ประชาชนมีศูนย์คัดแยกผลไม้/กระจายปุ๋ย
	-
	-
	๗๕ %

	๕. จำหน่ายสินค้าราคาถูก(ธงฟ้า)สำนักงานพาณิชย์ยะลา
	๑
	-
	-
	๑
	มีสินค้าราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชน
	-
	-
	๗๕ %

	๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพ/ตลาดนัด หมู่ที่ ๒
	๒
	-
	-
	๒
	มีสถานประกอบการและจำหน่ายสินค้า
	-
	-
	๗๕ %

	๗. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง
	๑
	-
	-
	๑
	มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง
	-
	-
	๗๕ %

	๘. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แปรรูปการเกษตร
	๔
	-
	-
	๔
	มีอาคารอเนกประสงค์แปรรูปเกษตรเพิ่มขึ้น
	-
	-
	๗๕ %





- ๓๒ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

	แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
              จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๒. ส่งเสริมกิจกรรม/พัฒนาสตรีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
	๒
	๒
	-
	-
	เพื่อมีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
	๗๐ %
	-
	-

	๓. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
	-
	-
	๗๐ %

	๔. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ดิน-น้ำ ในตำบล
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีตรวจคุณภาพ ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๐ %

	๕. ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์/สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
	๒
	๒
	-
	-
	เพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	๗๐ %
	-
	-

	๖. กำจัดวัชพืชและถางป่าบริเวณถนนสาธารณะ
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลตาชี
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๗. ซื้อถังแยกขยะ/แยกลดขยะก่อนทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอย
	๔
	๑
	๑
	๒
	เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลตาชี
	๗๐ %
	๗๕ %
	๗๕ %

	๘. ปรับภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ/สระน้ำ หมู่ที่ ๑
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %

	๙ ปรับภูมิทัศน์หินใหญ่ /ศาลาวงเวียน หมู่ที่ ๒
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %

	๑๐. ปรับภูมิทัศน์หลาน้ำ หมู่ที่ ๒ - ๓ 
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %

	๑๑. ปรับภูมิทัศน์แก่งนางรำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ ๕
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %

	๑๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำคลอง หมู่ที่ ๑ – ๒ ตำบลตาชี
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %

	๑๓. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑ - ๕
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %

	๑๔. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๗๕ %









-๓๓ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

	แนวทางที่ ๑ พัฒนาด้านการสาธารณสุข
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และหลังคลอด
	๑
	๑
	-
	-
	เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ หลังคลอด
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๒. รณรงค์อบรมสุขภาพ/ป้องกันโรคติดต่อ-โรคไม่ติดต่อ
	๓
	๒
	๑
	-
	เพื่ออบรมสุขภาพ/ป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๓. สนับสนุนอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๔. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
	๓
	๑
	๑
	๑
	เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %-

	๕. สนับสนุนการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อปท.
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อส่งเสริมบริหารจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อปท.
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๖. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๗. สมทบเงินกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๘. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น
	๗๐ %
	๗๕ %
	-



	แนวทางที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสถาบัน
                 ครอบครัว
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรม/กฎหมาย
	๓
	๑
	๑
	๑
	เพื่อให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม/กฎหมาย
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %-

	๓. จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อมีความรัก ความกตัญญูต่อบุพการี
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๔. กิจกรรมหน้าบ้านและเมืองน่าอยู่
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีส่วนร่วมการพัฒนาหน้าบ้านชุมชนน่าอยู่
	-
	-
	๗๐ %

	๕. ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้หมู่บ้าน
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารประจำวัน
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๖. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
	๓
	๓
	-
	-
	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	๗๐ %
	-
	-

	๗. พัฒนาผู้สูงอายุ/สตรี ผู้ด้อยโอกาส/ศูนย์พัฒนาฯ
	๔
	๒
	๑
	๑
	เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ/สตรี/ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %-

	๘. กิจกรรมสร้างสังคม/อบรมพัฒนาสตรี-วันสตรีสากล
	๓
	๑
	๑
	๑
	เพื่อสร้างสังคม/พัฒนาสตรี-วันสตรีสากล
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %-

	๙. กิจกรรมกองทุน/สภาเด็ก/ABC/กรรมการหมู่บ้าน
	๕
	๑
	๑
	๓
	เพื่อส่งเสริมกองทุน/สภาเด็ก/ABC/กรรมการฯ
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %-

	๑๐.สนับสนุนจัดตั้งศูนย์คลังสมอง/พัฒนาสตรีครอบครัว
	๓
	๒
	๑
	-
	เพื่อให้มีศูนย์คลังสมอง/พัฒนาสตรีครอบครัว
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๑๑. ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้/ห้องน้ำหมู่ที่๑
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	-
	-
	๗๐ %

	๑๒. ปรับภูมิทัศน์ป่าช้า หมู่ที่๔/ซ่อมแซมศาลา หมูที่๔-๕  
	๓
	-
	-
	๓
	เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	-
	-
	๗๐ %



- ๓๔ –

	แนวทางที่ ๓  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาลดปัญหายาเสพติด
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๒. แข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาลดปัญหายาเสพติด
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๓. ส่งเสริมการ/สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ
	๒
	๑
	๑
	๑
	เพื่อให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	๗๐ %
	๗๕ %
	๘๐ %

	๔.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา /อุปกรณ์เวทีประกอบการแสดง
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับแข่งขันกีฬา
	-
	-
	๗๐ %

	๕. ติดตั้งไฟส่องสว่าง/ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬา
	๔
	-
	-
	๔
	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬา
	-
	-
	๗๐ %

	๖. ปรับภูมิทัศน์ ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๒
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อสถานที่ลอยกระทงและแสดงกิจกรรม
	-
	-
	๗๐ %

	๗. ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง/อัฒจรรย์/อาคารโรงยิม
	๓
	-
	-
	๓
	เพื่อให้มีอุปกรณ์ สถานที่สำหรับแข่งขันกีฬา
	-
	-
	๗๐ %

	๘. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณสระน้ำ หมู่ที่ ๑
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีสระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย
	-
	-
	๗๐ %




	แนวทางที่ ๔  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ขุดสระปรับภูมิทัศน์ บริเวณหลาน้ำ บ้านนอก
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีน้ำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	-
	-
	๗๐ %

	๒. ขยายประตูน้ำแก่งนางรำ หมู่ที่ ๕
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีน้ำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	-
	-
	๗๐ %

	๓. ก่อสร้างเขื่อนล่องพั้น
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อมีน้ำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	-
	-
	๗๐ %










- 
๓๕ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

	แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ทุนการศึกษายะลารักในหลวง ทุนดำเนินชีวิต
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๒. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาชี
	๔
	๒
	๒
	-
	รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๓. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนตาชี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาชี
	๔
	๒
	๒
	-
	รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๔. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวทีอาเซี่ยน/ทัศนะศึกษา
	๒
	๒
	-
	-
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๗๐ %
	-
	-

	๕. ส่งเสริมกิจกรรมอบรมบุคลากรการศึกษา
	๑
	-
	-
	๑
	บุคลากรการศึกษาเข้าอบรมได้รับการส่งเสริม
	-
	-
	๗๐ %

	๖  ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในและนอกระบบ
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกระบบ
	-
	-
	๗๐ %

	๗  ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
	๑
	๑
	-
	-
	เพื่อส่งเสริมการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
	๗๐ %
	-
	-

	๘. วัสดุสื่อการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
	๒
	-
	-
	๒
	เพื่อสนับสนุนวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
	-
	-
	๗๐ %

	๙. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมห้องน้ำ
	๑
	๑
	--
	-
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมห้องน้ำ
	๗๐ %
	-
	-



	แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม 
                  ประเพณีท้องถิ่น
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมตำบลตาชี
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน
	๗๐ %
	๗๕ %
	

	๒. กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีศูนย์พัฒนาเด็ก	
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๓. กิจกรรมหรืออุดหนุนสภาวัฒนธรรม
	๑
	-
	-
	๑
	เพื่อกิจกรรมส่งเสริมสภาวัฒนธรรมตำบล
	
	-
	๗๐ %

	๔. กิจกรรมขบวนศิลปะวัฒนธรรม,ของดีตำบล
	๑
	๑
	-
	-
	เพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม
	๗๐ %
	-
	-

	๕. กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาประเพณี,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๑
	๑
	-
	-
	เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา,อนุรักษ์ประเพณี
	๗๐ %
	-
	-

	๖.  กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะวันอาทิตย์/ลานบุญลานปัญญา
	๑
	๑
	-
	-
	ส่งเสริมเยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาจริยธรรม
	๗๐ %
	-
	-

	๗. กิจกรรมวันสำคัญจัดนิทรรศการแข่งขันวัฒนธรรม
	๑
	๑
	-
	
	เพื่อส่งเสริมการร่วมคิดอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรม  
	๗๐ %
	-
	-

	๘. ก่อสร้างสวนสุขภาพ ลานบุญลานปัญญา ลานกีฬาวัดตาชี
	๒
	-
	-
	๒
	ให้มีสถานที่สำหรับแสดงธรรมด้านศาสนา
	-
	-
	๗๐ %

	๙.  ส่งเสริม พัฒนา บูรณะวัด, สำนักสงฆ์ และป่าช้า
	๑
	-
	-
	๑
	พัฒนาบูรณะสถานที่ประกอบกิจกรรมศาสนา
	-
	-
	๗๐ %




- ๓๖ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง

	แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการความมั่นคง
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	๒
	๑
	๑
	-
	ประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๒. กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา/บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
	๑
	๑
	-
	-
	มีงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๗๐ %
	-
	-

	๓. กิจกรรมการอยู่เวรยามของกลุ่มราษฎรพิทักษ์ตำบล
	๑
	๑
	-
	-
	อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
	๗๐ %
	-
	-

	๔. กิจกรรมดูงานด้านความมั่นคงอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน
	๑
	-
	-
	๑
	อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
	-
	-
	๗๐ %

	๕. ส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือชาวบ้าน ตำบลตาชี
	๑
	-
	-
	๑
	อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
	-
	-
	๗๐ %

	๖. การฝึกอบรมการวางและปรับปรุงผังเมืองทำพิกัด
	๑
	๑
	-
	-
	มีงบประมาณอบรมการวางและปรับผังเมือง
	๗๐ %
	-
	-

	๗. ปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย
	๑
	-
	-
	๑
	หมู่บ้านมีสถานที่ดำเนินการรักษาความปลอดภัย
	-
	-
	๗๐ %




	แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการความมั่นคง
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. กิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ 
	๑
	๑
	-
	-
	เพื่อมีความปลอดภัยและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
	๗๐ %
	-
	-

	๒. กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันภัย อปพร.
	๑
	๑
	-
	-
	อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
	๗๐ %
	-
	-

	๓. กิจกรรมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
	๒
	๑
	๑
	-
	เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
	๗๐ %
	๗๕ %
	-

	๔. งบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	๑
	๑
	-
	-
	มีงบประมาณตอบแทนอปพร./ผู้ประสพภัย
	๗๐ %
	-
	-

	๕.งบประมาณค่าตอบแทนจัดเวรเข้าเวรของ อปพร.
	๑
	๑
	-
	-
	มีงบประมาณตอบแทนเข้าเวร อปพร.
	๗๐ %
	-
	-

	๖. งบประมาณสำรองจ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยฯ ตลอดปี
	๑
	๑
	-
	-
	มีงบประมาณช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยฯ
	๗๐ %
	-
	-

	๗. ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ
	๑
	๑
	-
	-
	มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
	๗๐ %
	-
	-

	๘. รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น กู้ชีพกู้ภัย
	๑
	-
	๑
	-
	มีรถใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
	-
	๗๐ %
	-

	๙. รถดับเพลิงและอุปกรณ์
	๑
	-
	-
	๑
	มีรถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย
	-
	-
	๗๐ %






- ๓๗ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

	แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑.จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
	๑
	๑
	-
	-
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	๗๕ %
	-
	

	๒. จัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ เกษตร ยานพาหนะ ก่อสร้างฯลฯ
	๑
	๑
	-
	-
	มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
	๗๕ %
	-
	-

	๓. งบประมาณสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ
	๑
	๑
	-
	-
	เพื่อมีสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ
	๗๕ %
	-
	-

	๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของ อบต.รายไตรมาส
	๑
	๑
	-
	-
	มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ข้อมูล อบต.
	๗๕ %
	-
	-

	๕. สนับสนุนการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
	๑
	๑
	-
	-
	จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
	๗๕ %
	-
	-

	๖. จัดทำแผนที่ภาษี พัฒนา การจัดเก็บรายได้ อปท.
	๑
	๑
	-
	-
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
	๗๕ %
	-
	-

	๗. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
	๒
	๑
	๑
	-
	สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพ
	๗๕ %
	๘๐ %
	-

	๘. ปรับปรุงที่ทำการ อบต.ปรับปรุงภูมิทัศน์
	๑
	-
	-
	๑
	ทำให้มีสำนักงานที่น่าอยู่น่าทำงาน
	-
	-
	๗๕ %

	๙. ก่อสร้างที่ทำการ อบต.หลังใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
	๑
	-
	-
	๑
	มีที่ทำการ อบต. หลังใหม่
	-
	-
	๗๕ %

	๑๐. จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ
	๑
	-
	-
	๑
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	-
	-
	๗๕ %

	๑๑. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ
	๑
	-
	-
	๑
	มีรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำในฤดูแล้ง
	-
	-
	๗๕ %

	๑๒.จัดซื้อรถตู้ปรับอากาศ
	๑
	-
	-
	๑
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	-
	-
	๗๕ %

	๑๓.จัดซื้อรถกระเช้า
	๑
	-
	-
	๑
	มีรถซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้  
	-
	-
	๗๕ %

	๑๔.จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ล้อยาง ๔ เส้น
	๑
	-
	-
	๑
	มีรถใช้ขุดลอกคลองระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำฝน
	-
	-
	๗๕ %

	๑๕. จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก/กระเช้าไฟฟ้า
	๑
	-
	-
	๑
	มีรถซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้  
	-
	-
	๗๕ %

	๑๖.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  ๖ ตัน  ๖ ล้อ
	๑
	-
	-
	๑
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	-
	-
	๗๕ %










- ๓๘ –

	แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
                 บริหารส่วนตำบล 
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. จัดกิจกรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.
	๒
	๑
	๑
	-
	มีความรู้และความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
	๗๕ %
	๘๐ %
	-

	๒. ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ 
	๑
	๑
	-
	-
	บุคลากรมีศักยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๓. งบประมาณการบริหารงานของสำนักปลัด
	๑
	๑
	-
	-
	มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๔. งบประมาณการบริหารงานของกองคลัง
	๑
	๑
	-
	-
	มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๕. งบประมาณการบริหารงาน ของส่วนโยธา
	๑
	๑
	-
	-
	มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๖. ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
	๑
	๑
	-
	-
	มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๗. สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท บุคลากร อบต.
	๑
	๑
	-
	-
	มีการศึกษาและมีความรู้การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	๗๕ %
	-
	-

	๘. สนับสนุนงบประมาณสำรวจความพึงพอใจประเมิน
	๒
	๑
	๑
	-
	ได้รับข้อมูลจากการให้บริการจากประชาชน
	๗๕ %
	๘๐ %
	-




	แนวทางที่ ๓ พัฒนาการเมือง และการบริหาร
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ส่งเสริมกิจกรรม โครงการวันท้องถิ่นไทย
	๒
	๑
	๑
	-
	ได้รับความรู้การกระจายอำนาจการปกครอง
	๗๕ %
	๘๐ %
	-

	๒. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
	๒
	๑
	๑
	-
	เสียภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องถิ่นได้สะดวก
	๗๕ %
	๘๐ %
	-

	๓. ส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน/สนับสนุนการจัดประชุม
	๒
	๑
	๑
	-
	ได้รับปัญหาความต้องของประชาชนในพื้นที่
	๗๕ %
	๘๐ %
	-

	๔. กิจกรรมส่งเสริมให้บริการประชาชน อบต.เคลื่อนที่ 
	๒
	๑
	๑
	-
	ได้เข้าถึงรับฟังปัญหาบริการประชาชนในพื้นที่
	๗๕ %
	๘๐ %
	-

	๕  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
	๑
	๑
	-
	-
	มีงบประมาณในการเลือกตั้งของ อบต.
	๗๕ %
	-
	-

	๖. จัดทำโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ในตำบล
	๑
	-
	-
	๑
	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่
	-
	-
	๗๕ %

	๗. ปรับปรุง ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
	๑
	-
	-
	๔
	มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	-
	-
	๗๕ %

	๘. ก่อสร้างฝาครอบอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
	๑
	-
	-
	๑
	ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
	-
	-
	๗๕ %

	๙. จัดซื้อทีดินทำสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย หมู่ที่ ๕
	๑
	-
	-
	๑
	มีสถานที่ทิ้งขยะ
	-
	-
	๗๕ %




- ๓๙ –

๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน

	แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงาน
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. ส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสัตว์/ขยะอินทรีย์
	๑
	-
	๑
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	-
	๗๕ %
	-

	๒. ส่งเสริมการใช้เตาเศรษฐกิจ ในการประกอบอาหาร
	๑
	-
	๑
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	-
	๗๕ %
	-

	๓. ศึกษาความเป็นไปได้ การตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
	๑
	-
	๑
	-
	ศึกษาการนำพลังงานน้ำผลิตพลังงานไฟฟ้า
	-
	๗๕ %
	-

	๔. ส่งเสริมการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในตำบลตาชี
	๑
	-
	-
	๑
	ส่งเสริมการใช้พลังงานน้ำผลิตพลังงานไฟฟ้า
	-
	-
	๗๕ %



	แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. โครงการบ้าน อส.พน.ต้นแบบประหยัดพลังงาน
	๑
	-
	๑
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	-
	๗๕ %
	-

	๒. โครงการร้านค้าตำบลต้นแบบประหยัดพลังงาน
	๑
	-
	๑
	-
	ลดการใช้พลังงานในการประกอบกิจการ
	-
	๗๕ %
	-



	แนวทางที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. โครงการต้นกล้าพลังงาน ฝึกอบรมพลังงานในวิถีชีวิต
	๑
	๑
	-
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๒. โครงการเพิ่มศักยภาพ อส.พน. ฝึกอบรมเตาขี้เลื่อย
	๑
	๑
	-
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๓. โครงการเพิ่มศักยภาพ นักเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
	๑
	-
	๑
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	-
	๗๕ %
	-

	๔. โครงการเพิ่มศักยภาพ นักจัดกระบวนการมีส่วนร่วม
	๑
	-
	๑
	-
	มีความรู้และความเข้าใจและประหยัดพลังงาน
	-
	๗๕ %
	-

	๕. โครงการเพิ่มศักยภาพ อส.พน. การเพิ่มประสิทธิภาพ
	๑
	-
	-
	๑
	ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานยั่งยืน
	-
	-
	๗๕ %









- ๔๐ –

	แนวทางที่ ๔ การพัฒนาด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. โครงการแลกเปลี่ยนน้ำมันพืช (ศูนย์รับน้ำมันที่ใช้แล้ว)
	๑
	๑
	-
	-
	มีความรู้ความเข้าใจและพื้นฟูสิ่งแวดล้อม
	๗๕ %
	-
	-

	๒. โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
	๑
	๑
	-
	-
	มีความรู้ความเข้าใจและพื้นฟูสิ่งแวดล้อม
	๗๕ %
	-
	-



	แนวทางที่ ๕ การพัฒนาด้านบูรณาการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ/โครงการ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ/ร้อยละ

	
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐
	ปี ๕๘ – ๖๐
	ปี ๕๘
	ปี ๕๙
	ปี ๖๐

	๑. โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับสถานศึกษาและวัด
	๑
	๑
	-
	-
	มีความรู้ความเข้าใจและบูรณาการพลังงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๒. โครงการบูรณาการกับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางเกษตร
	๑
	๑
	-
	-
	มีความรู้ความเข้าใจและบูรณาการพลังงาน
	๗๕ %
	-
	-

	๓. โครงการบูรณาการกับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตยางพารา
	๑
	-
	-
	๑
	มีความรู้ความเข้าใจและบูรณาการพลังงาน
	-
	-
	๗๕ %






ส่วนที่ ๖
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)




















บัญชีสรุป
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แนวทางที่ ๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  
                สะพาน  ทางเท้า  คูระบายน้ำ
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. บุกเบิกถนน/ บุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	-
	-
	๒
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๑๐
	๙,๙๐๐,๐๐๐.-
	๑๒
	๑๐,๒๐๐,๐๐๐.-

	๒. ปรับปรุง ซ่อมแซมขยายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	๔
	๖,๕๒๐,๐๐๐.-
	๔
	๘,๔๖๓,๐๐๐.-
	๒๑
	๑๗,๖๘๐,๐๐๐.-
	๒๙
	๓๒,๖๖๓,๐๐๐.-

	๓. ขยาย/ก่อสร้างทางเท้า คสล.
	- 
	-
	๑
	๔๐,๐๐๐.-
	๒
	๗๖๐,๐๐๐.-
	๓
	๘๐๐,๐๐๐.-

	๔. เสริมผิว/ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ตีเส้นจราจร
	๒
	๒,๓๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๔
	๒๑,๗๐๐,๐๐๐.-
	๖
	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-

	๕. ปรับปรุงซ่อมแซม/ปรับผิว ก่อสร้างสะพาน คสล.
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๕
	๓,๕๐๐,๐๐๐.-
	๖
	๓,๕๕๐,๐๐๐.-

	๖. ซ่อมแซม/ปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล./ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
	-
	-
	-
	-
	๗
	๓,๖๐๐,๐๐๐.-
	๗
	๓,๖๐๐,๐๐๐.-

	๗. ก่อสร้างราง/คูระบายน้ำคสล พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
	- 
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒๗
	๓๓,๐๕๐,๐๐๐.-
	๒๘
	๓๓,๒๕๐,๐๐๐.-

	๘. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ระบายน้ำสี่เหลี่ยมลอดถนน
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๗๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๘๐๐,๐๐๐.-

	๙.ปรับปรุง/ก่อสร้างพนังกั้นดิน
	๑
	๕๖๐,๐๐๐.-
	๑
	๔๐๐,๐๐๐.-
	๑๐
	๓,๐๕๐,๐๐๐.-
	๑๒
	๔,๐๑๐,๐๐๐.-

	รวม
	๗
	๙,๓๘๐,๐๐๐.-
	๑๑
	๙,๕๕๓,๐๐๐.-
	๘๙
	๙๓,๙๔๐,๐๐๐-
	๑๐๗
	๑๑๒,๘๗๓,๐๐๐.-




	แนวทางที่ ๒  การพัฒนาระบบจราจร
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายป้ายชื่อแสดงเส้นทาง
	-
	-
	-
	-
	๒
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๒. ติดตั้งไฟกระพริบ/กระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๓๐๐,๐๐๐.-

	๓. ติดตั้งราวทางโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๔. ติดตั้งลูกระนาดชะลอรถบนถนน
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	รวม
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๒๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๖
	๖๕๐,๐๐๐.-






- ๔๒ –

	แนวทางที่ ๓  การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า
                สาธารณะ
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	๓
	๑,๒๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๖๐๐,๐๐๐.-
	๘
	๒,๑๕๐,๐๐๐.-

	๒. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน/เสาไฟฟ้าแสงจันทร์
	-
	-
	-
	-
	๖
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	๖
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-

	๓. ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
	- 
	-
	๑
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๑,๘๐๐,๐๐๐.-

	๔. ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-

	๕. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์/เครื่องไฟฟ้าสำรอง ชรบ.
	๑
	๔๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๒
	๔๒๐,๐๐๐.-

	รวม
	๔
	๑,๖๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๖๐๐,๐๐๐.-
	๑๔
	๖,๑๒๐,๐๐๐.-
	๒๐
	๘,๓๗๐,๐๐๐.-




	แนวทางที่ ๔  พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ค่าใช้จ่ายดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซต์
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๒. ติดตั้งอินเตอร์เนตระดับตำบล
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-

	๓. ขยายเขตเสียงตามสาย/เครื่องเสียง/อุปกรณ์สนาม
	- 
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	รวม
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๕๔๐,๐๐๐.-
	๕
	๗๖๐,๐๐๐.-




	แนวทางที่ ๕  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ปรับปรุง/ซ่อมแซม วางระบบส่งน้ำประปา/ถังเก็บน้ำ
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๖
	๑,๔๐๐,๐๐๐.-
	๙
	๑,๗๐๐,๐๐๐.-

	๒. เจาะบ่อบาดาล/ระบบน้ำประปา
	-
	-
	-
	-
	๓
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-

	๓. ปรับปรุง/ขุดบ่อน้ำตื้น/ระบบประปา/ติดเครื่องสูบน้ำ
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๓
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๓๒๐,๐๐๐.-

	๔. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา/น้ำดื่มสะอาด
	-
	-
	-
	-
	๓
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๓๐๐,๐๐๐.-

	๕. ติดตั้งเครื่องดูดทราย
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๒๐,๐๐๐.-
	๑๖
	๓,๖๐๐,๐๐๐.-
	๒๐
	๓,๙๒๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑
	๑๔
	๑๑,๓๕๐,๐๐๐.-
	๑๙
	๑๐,๗๒๓,๐๐๐.-
	๑๒๕
	๑๐๔,๕๐๐,๐๐๐.-
	๑๕๘
	๑๒๖,๕๗๓,๐๐๐.-



- ๔๓ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

	แนวทางที่ ๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
                ประชาชน
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๒. ส่งเสริมอบรมความรู้เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๓. ส่งเสริมแก้ไขปัญหาว่างงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๔. ส่งเสริมฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๒๐,๐๐๐.-
	๓
	๘๐,๐๐๐.-

	๕. ฝึกอบรมการใช้ที่ดิน/แปรรูปเกษตรให้ประชาชน
	-
	-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	๖. สนับสนุนงบประมาณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๗. ส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ
	-
	-
	-
	-
	๓
	๖๐,๐๐๐.-
	๓
	๖๐,๐๐๐.-

	๘. ส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	๔
	๘๐,๐๐๐.-
	๔
	๘๐,๐๐๐.-

	รวม
	๔
	๑๒๐,๐๐๐.-
	๔
	๑๒๐,๐๐๐.-
	๑๑
	๒๒๐,๐๐๐.-
	๑๙
	๔๖๐,๐๐๐.-



	แนวทางที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาระบบตลาดและ
                ปรับปรุงพืชผลทางการเกษตร
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ส่งเสริมอบรมให้ความรู้การเพิ่มผลผลิต ระบบตลาด
	-
	-
	-
	-
	๑
	 ๔๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๔๐,๐๐๐.-

	๒. อบรมให้ความรู้การเพิ่มผลผลิตในเวทีประชาคมอาเซี่ยน
	๑
	 ๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	 ๓๐,๐๐๐.-

	๓. สนับสนุนกลุ่มเพาะพันธ์ยาง/ผลิตอุปกรณ์/แปรรูปน้ำยาง
	-
	-
	-
	-
	๓
	 ๑๒๐,๐๐๐.-
	๓
	 ๑๒๐,๐๐๐.-

	๔. สนับสนุนศูนย์คัดแยกผลไม้/กระจายปุ๋ยชีวภาพ
	-
	-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๕. จำหน่ายสินค้าราคาถูก(ธงฟ้า)สำนักงานพาณิชย์ยะลา
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพ/ตลาดนัด หมู่ที่ ๒
	-
	-
	-
	-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๗. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-

	๘. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แปรรูปการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	๔
	๓,๗๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๓,๗๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๑
	 ๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑๔
	๔,๗๓๐,๐๐๐.-
	๑๕
	๔,๗๖๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒
	๕
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๔
	๑๒๐,๐๐๐.-
	๒๕
	๔,๙๕๐,๐๐๐.-
	๓๔
	๕,๒๒๐,๐๐๐.-




- ๔๔ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

	แนวทางที่ ๑   สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
                 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้
	๑
	 ๓๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๒. ส่งเสริมกิจกรรม/พัฒนาสตรีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
	๒
	๖๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๓. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
	-
	-
	-
	-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-

	๔. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ดิน-น้ำ ในตำบล
	-
	-
	-
	-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-

	๕. ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์/สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
	๒
	๖๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๖. กำจัดวัชพืชและถางป่าบริเวณถนนสาธารณะ
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	 ๑๐๐,๐๐๐.-

	๗. ซื้อถังแยกขยะ/แยกลดขยะก่อนทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอย
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๓๐,๐๐๐.-
	๔
	๒๓๐,๐๐๐.-

	๘. ปรับภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ/สระน้ำ หมู่ที่ ๑
	-
	-
	-
	-
	๒
	 ๓๐๐,๐๐๐.-
	๒
	 ๓๐๐,๐๐๐.-

	๙ ปรับภูมิทัศน์หินใหญ่ /ศาลาวงเวียน หมู่ที่ ๒
	-
	-
	-
	-
	๒
	 ๓๐๐,๐๐๐.-
	๒
	 ๓๐๐,๐๐๐.-

	๑๐. ปรับภูมิทัศน์หลาน้ำ หมู่ที่ ๒ - ๓ 
	-
	-
	-
	-
	๒
	 ๓๐๐,๐๐๐.-
	๒
	 ๓๐๐,๐๐๐.-

	๑๑. ปรับภูมิทัศน์แก่งนางรำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ ๕
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-

	๑๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำคลอง หมู่ที่ ๑ – ๒ ตำบลตาชี
	-
	-
	-
	-
	๑
	 ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๒,๐๐๐,๐๐๐.-

	๑๓. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑ - ๕
	-
	-
	-
	-
	๑
	 ๓๐๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๓๐๐,๐๐๐.-

	๑๔. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕
	-
	-
	-
	-
	๑
	 ๑,๒๐๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๑,๒๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๗
	๒๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๓๐,๐๐๐.-
	๑๔
	๖,๕๙๐,๐๐๐.-
	๒๔
	๖,๙๗๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓
	๗
	๒๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๓๐,๐๐๐.-
	๑๔
	๖,๕๙๐,๐๐๐.-
	๒๔
	๖,๙๗๐,๐๐๐.-




- ๔๕ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

	แนวทางที่ ๑  พัฒนาด้านการสาธารณสุข
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และหลังคลอด
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๒. รณรงค์อบรมสุขภาพ/ป้องกันโรคติดต่อ-โรคไม่ติดต่อ
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๓. สนับสนุนอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๔. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๕. สนับสนุนการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อปท.
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	๑
	 ๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	 ๑๐๐,๐๐๐.-

	๖. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๗. สมทบเงินกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕
	๑
	๗๐,๐๐๐.-
	๑
	๗๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๑๔๐,๐๐๐.-

	๘. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	รวม
	๘
	๔๗๐,๐๐๐.-
	๗
	๔๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑๗
	๑,๐๒๐,๐๐๐.-

	แนวทางที่ ๒  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสถาบัน
                 ครอบครัว
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรม/กฎหมาย
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๓
	๙๐,๐๐๐.-

	๓. จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๔. กิจกรรมหน้าบ้านและเมืองน่าอยู่
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๕. ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้หมู่บ้าน
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๖. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
	๓
	๒,๒๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๓
	๒,๒๒๐,๐๐๐.-

	๗. พัฒนาผู้สูงอายุ/สตรี ผู้ด้อยโอกาส/ศูนย์พัฒนาครอบครัว
	๒
	๖๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๔
	๑๔๐,๐๐๐.-

	๘. กิจกรรมสร้างสังคม/อบรมพัฒนาสตรี-วันสตรีสากล
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๙๐,๐๐๐.-

	๙. กิจกรรมกองทุน/สภาเด็ก/ABC/คณะกรรมการหมู่บ้าน
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๕
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๑๐.สนับสนุนจัดตั้งศูนย์คลังสมอง/พัฒนาสตรีครอบครัว
	๒
	๗๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๓
	๑๒๐,๐๐๐.-

	๑๑. ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้/ห้องน้ำหมู่ที่๑
	-
	-
	-
	-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๑๒. ปรับภูมิทัศน์ป่าช้า หมู่ที่๔/ซ่อมแซมศาลา หมูที่๔-๕  
	-
	-
	-
	-
	๓
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๕๐,๐๐๐.-

	รวม
	๑๒
	๒,๖๐๐,๐๐๐.-
	๗
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๑๒
	๖๓๐,๐๐๐.-
	๓๑
	๓,๕๖๐,๐๐๐.-




- ๔๖–

	แนวทางที่ ๓  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๒. แข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๓. ส่งเสริมการ/สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๒๕๐,๐๐๐.-

	๔.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา /อุปกรณ์เวทีประกอบการแสดง
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๒
	 ๑๕๐,๐๐๐.-

	๕. ติดตั้งไฟส่องสว่าง/ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬา
	-
	-
	-
	-
	๔
	๘๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๘๐๐,๐๐๐.-

	๖. ปรับภูมิทัศน์ ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๒
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๗. ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง/อัฒจรรย์/อาคารโรงยิม
	-
	-
	-
	-
	๓
	๖,๐๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๖,๐๐๐,๐๐๐.-

	๘. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณสระน้ำ หมู่ที่ ๑
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๔
	๓๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๑๑
	๙,๑๕๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๙,๘๕๐,๐๐๐.-




	แนวทางที่ ๔  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ขุดสระปรับภูมิทัศน์ บริเวณหลาน้ำ บ้านนอก
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	๒. ขยายประตูน้ำแก่งนางรำ หมู่ที่ ๕
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-

	๓. ก่อสร้างเขื่อนล่องพั้น
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	๓
	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔
	๒๔
	๓,๔๒๐,๐๐๐.-
	๑๗
	๑,๐๘๐,๐๐๐.-
	๒๗
	๒๑,๕๓๐,๐๐๐.-
	๖๘
	๒๖,๐๓๐,๐๐๐.-








- ๔๗–

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

	แนวทางที่ ๑  ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ทุนการศึกษายะลารักในหลวง ทุนดำเนินชีวิต
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	๒. อุดหนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) โรงเรียนตาชี
	๒
	๗๒๐,๐๐๐.-
	๒
	๗๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๔
	๑,๔๔๐,๐๐๐.-

	๓. อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาชี
	๒
	๒๒๐,๐๐๐.-
	๒
	๒๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๔
	๔๔๐,๐๐๐.-

	๔. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวทีอาเซี่ยน/ทัศนะศึกษา
	๒
	๗๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๒
	๗๐,๐๐๐.-

	๕. ส่งเสริมกิจกรรมอบรมบุคลากรการศึกษา
	-
	-
	-
	-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-

	๖  ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในและนอกระบบ
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๗  ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๘. วัสดุสื่อการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
	-
	-
	-
	-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๙. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมห้องน้ำ
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	รวม
	๙
	๑,๑๓๐,๐๐๐.-
	๕
	๙๖๐,๐๐๐.-
	๔
	๒๘๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๒,๓๗๐,๐๐๐.-



	แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและ
                 ประเพณีท้องถิ่น
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมตำบลตาชี
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๒. กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๓. กิจกรรมหรืออุดหนุนสภาวัฒนธรรม
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๔. กิจกรรมขบวนศิลปะวัฒนธรรม,ของดีตำบล
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๕. กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาประเพณี,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๖.  กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะวันอาทิตย์/ลานบุญลานปัญญา
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๗. กิจกรรมวันสำคัญจัดนิทรรศการแข่งขันวัฒนธรรม
	-
	-
	-
	-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-

	๘. ก่อสร้างสวนสุขภาพ ลานบุญลานปัญญา ลานกีฬาวัดตาชี
	-
	-
	-
	-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๙.  ส่งเสริม พัฒนา บูรณะวัด, สำนักสงฆ์ และป่าช้า
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๕
	๒๘๐,๐๐๐.-
	๒
	๘๐,๐๐๐.-
	๕
	๓๓๐,๐๐๐.-
	๑๒
	๖๙๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕
	๑๔
	๑,๔๑๐,๐๐๐.-
	๗
	๑,๐๔๐,๐๐๐.-
	๙
	๖๑๐,๐๐๐.-
	๓๐
	๓,๐๖๐,๐๐๐.-



-๔๘ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านความมั่นคง

	แนวทางที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการความมั่นคง
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	๒. กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา/บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๓. กิจกรรมการอยู่เวรยามของกลุ่มราษฎรพิทักษ์ตำบล
	๑
	๑๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๕๐,๐๐๐.-

	๔. กิจกรรมดูงานด้านความมั่นคงอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๕. ส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือชาวบ้าน ตำบลตาชี
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๖. การฝึกอบรมการวางและปรับปรุงผังเมืองทำพิกัด
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๗. ปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๔
	๓๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๓
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๘
	๖๔๐,๐๐๐.-



	แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
                 สาธารณภัย
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. กิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ 
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๒. กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันภัย อปพร.
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๓. กิจกรรมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๔. งบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๕.งบประมาณค่าตอบแทนจัดเวรเข้าเวรของ อปพร.
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๖. งบประมาณสำรองจ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยฯ ตลอดปี
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๗. ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๘. รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น กู้ชีพกู้ภัย
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	๙. รถดับเพลิงและอุปกรณ์
	-
	-
	-
	-
	๑
	๔,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๔,๐๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๗
	๖๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๑,๐๕๐,๐๐๐.-
	๑
	๔,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑๐
	๕,๗๐๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖
	๑๑
	๙๗๐,๐๐๐.-
	๓
	๑,๐๗๐,๐๐๐.-
	๔
	๔,๓๐๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๖,๓๔๐,๐๐๐.-




- ๔๙ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

	แนวทางที่ ๑  ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑.จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๒. จัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ เกษตร ยานพาหนะ ก่อสร้างฯลฯ
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๓. งบประมาณสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของ อบต.รายไตรมาส
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-

	๕. สนับสนุนการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๖. จัดทำแผนที่ภาษี พัฒนา การจัดเก็บรายได้ อปท.
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๗. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	๘. ปรับปรุงที่ทำการ อบต.ปรับปรุงภูมิทัศน์
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-

	๙. ก่อสร้างที่ทำการ อบต.หลังใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕,๐๐๐,๐๐๐.-

	๑๐. จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ
	-
	-
	-
	-
	๑
	๘๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๘๐๐,๐๐๐.-

	๑๑. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-

	๑๒.จัดซื้อรถตู้ปรับอากาศ
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑,๔๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑,๔๐๐,๐๐๐.-

	๑๓.จัดซื้อรถกระเช้า
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-

	๑๔.จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ล้อยาง ๔ เส้น
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๖๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๖๐๐,๐๐๐.-

	๑๕. จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก/กระเช้าไฟฟ้า
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-

	๑๖.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  ๖ ตัน  ๖ ล้อ
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒,๓๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒,๓๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๗
	๙๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๙
	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑๗
	๑๙,๙๒๐,๐๐๐.-










- ๕๐ –

	แนวทางที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
                องค์การบริหารส่วนตำบล  
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. จัดกิจกรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๒. ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ 
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๓. งบประมาณการบริหารงานของสำนักปลัด
	๑
	๓,๕๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๓,๕๐๐,๐๐๐.-

	๔. งบประมาณการบริหารงานของกองคลัง
	๑
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-

	๕. งบประมาณการบริหารงาน ของส่วนโยธา
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	๖. ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๗. สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท บุคลากร อบต.
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๘. สนับสนุนงบประมาณสำรวจความพึงพอใจประเมิน
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	รวม
	๘
	๖,๖๕๐,๐๐๐.-
	๒
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑๐
	๖,๗๐๐,๐๐๐.-




	แนวทางที่ ๓  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ส่งเสริมกิจกรรม โครงการวันท้องถิ่นไทย
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๒. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	๓. ส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน/สนับสนุนการจัดประชุม
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	๑
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๖๐,๐๐๐.-

	๔. กิจกรรมส่งเสริมให้บริการประชาชน อบต.เคลื่อนที่ 
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-

	๕  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-

	๖. จัดทำโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ในตำบล
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐๐,๐๐๐.-

	๗. ปรับปรุง ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
	-
	-
	-
	-
	๔
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-

	๘. ก่อสร้างฝาครอบอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	๙. จัดซื้อทีดินทำสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย หมู่ที่ ๕
	-
	-
	-
	-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๕๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๕
	๖๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๗
	๓,๘๐๐,๐๐๐.-
	๑๖
	๔,๕๐๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗
	๒๐
	๘,๑๕๐,๐๐๐.-
	๗
	๑๗๐,๐๐๐.-
	๑๖
	๒๒,๘๐๐,๐๐๐.-
	๔๓
	๓๑,๑๒๐,๐๐๐.-





- ๕๑ –

๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน

	 แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงาน
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. ส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสัตว์/ขยะอินทรีย์
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๕๐,๐๐๐.-

	๒. ส่งเสริมการใช้เตาเศรษฐกิจ ในการประกอบอาหาร
	-
	-
	๑
	๗๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๗๐,๐๐๐.-

	๓. ศึกษาความเป็นไปได้ การตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	๔.  ส่งเสริมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในตำบลตาชี
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	-
	-
	๓
	๑,๑๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-
	๔
	๑๑,๑๒๐,๐๐๐.-



	แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. โครงการบ้าน อส.พน.ต้นแบบประหยัดพลังงาน
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-

	๒. โครงการร้านค้าตำบลต้นแบบประหยัดพลังงาน
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-

	รวม
	-
	-
	๒
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๒
	๒๐,๐๐๐.-



	แนวทางที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. โครงการต้นกล้าพลังงานฝึกอบรมพลังงานในวิถีชีวิต
	๑
	๑๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-

	๒.  โครงการเพิ่มศักยภาพ อส.พน.ฝึกอบรมเตาขี้เลื่อย
	๑
	๑๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-

	๓.  โครงการเพิ่มศักยภาพนักเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๔. โครงการเพิ่มศักยภาพนักจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๕. โครงการเพิ่มศักยภาพ อส.พน.อบรมเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	รวม
	๒
	๒๐,๐๐๐.-
	๒
	๔๐,๐๐๐.-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	๕
	๘๐,๐๐๐.-






- ๕๒–

	แนวทางที่ ๔ การพัฒนาด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. โครงการแลกเปลี่ยนน้ำมันพืช (ศูนย์รับน้ำมันที่ใช้แล้ว)
	๑
	๑๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-

	๒. โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
	๑
	๑๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑๐,๐๐๐.-

	รวม
	๒
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๒
	๒๐,๐๐๐.-



	แนวทางที่ ๕ การพัฒนาด้านบูรณาการ
	ปี ๒๕๕๘/จำนวน
	ปี ๒๕๕๙/จำนวน
	ปี ๒๕๖๐/จำนวน
	รวม ๓ ปี/จำนวน

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	๑. บูรณาการด้านพลังงานกับสถานศึกษาและวัด
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๒. บูรณาการกับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางเกษตร
	๑
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	-
	-
	๑
	๒๐,๐๐๐.-

	๓. บูรณาการกับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตยางพารา
	-
	-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-

	รวม
	๒
	๔๐,๐๐๐.-
	-
	-
	๑
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	๓
	๑,๐๔๐,๐๐๐.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๘
	๖
	๘๐,๐๐๐.-
	๗
	๑,๑๘๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๑,๐๒๐,๐๐๐.-
	๑๖
	๑๒,๒๘๐,๐๐๐.-



	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑๔
	๑๑,๓๕๐,๐๐๐.-
	๑๙
	๑๐,๗๒๓,๐๐๐.-
	๑๒๕
	๑๐๔,๕๐๐,๐๐๐.-
	๑๕๘
	๑๒๖,๕๗๓,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
	๕
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๔
	๑๒๐,๐๐๐.-
	๒๕
	๔,๙๕๐,๐๐๐.-
	๓๔
	๕,๒๒๐,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	๗
	๒๕๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๓๐,๐๐๐.-
	๑๔.
	๖,๕๙๐,๐๐๐.-
	๒๔
	๖,๙๗๐,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพชีวิต
	๒๔
	๓,๔๒๐,๐๐๐.-
	๑๗
	๑,๐๘๐,๐๐๐.-
	๒๗
	๒๑,๕๓๐,๐๐๐.-
	๖๘
	๒๖,๐๓๐,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
	๑๔
	๑,๔๑๐,๐๐๐.-
	๗
	๑,๐๔๐,๐๐๐.-
	๙
	๖๑๐,๐๐๐.-
	๓๐
	๓,๐๖๐,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคง
	๑๑
	๙๗๐,๐๐๐.-
	๓
	๑,๐๗๐,๐๐๐.-
	๔
	๔,๐๐๐,๐๐๐.-
	๑๘
	๖,๓๔๐,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
	๒๐
	๘,๑๕๐,๐๐๐.-
	๗
	๑๗๐,๐๐๐.-
	๑๖
	๒๒,๘๐๐,๐๐๐.-
	๔๓
	๓๑,๑๒๐,๐๐๐.-

	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านพลังงาน
	๖
	๘๘๐,๐๐๐.-
	๗
	๑,๑๘๐,๐๐๐.-
	๓
	๑๑,๐๒๐,๐๐๐.-
	๑๖
	๑๒,๒๘๐,๐๐๐.-

	รวม
	๑๐๑
	๒๖,๕๘๐,๐๐๐.-
	๖๗
	๑๕,๕๑๓,๐๐๐.-
	๒๒๓
	๑๗๖,๐๐๐,๐๐๐.-
	๓๙๑
	๒๑๘,๐๙๓,๐๐๐.-






รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและคูระบายน้ำ  

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	บุกเบิกถนนสายล่องพั้น – สวนทุ่งคง หมู่ที่ ๑

	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว    ๒๐๐.๐๐ ม.
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๒.
	บุกเบิกถนนสายล่องพั้น – เขาทะ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๓.
	บุกเบิกถนนสายสวนคุณอุบล–หินดาน หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๔.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ ๒-ป่าช้า
หมู่ที่ ๔ ต่อจากถนน คสล.
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว    ๕๐๐.๐๐ ม.

	-
	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๕.

	บุกเบิกถนนสายสะพานปูน (ต้นมะขาม) หมู่ที่ ๒ -ป้อมเหมืองล่าง หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง     ๕.๐๐ ม.
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๖.

	บุกเบิกถนนสายตลาดนัด-บ้านแซะ หมู่ที่ ๔ - ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา




-๕๔-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	บุกเบิกถนนสายเขากระทะ –ลำพะยา หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๘.
	บุกเบิกถนนสายนบน้ำ   
หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๔.๐๐ ม.
ยาว   ๕๐๐.๐๐ ม.
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๙.
	บุกเบิกถนนสายบ้านพ่อหลวงแสง - ถังเก็บน้ำ  
หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง      ๕.๐๐ ม.
ยาว   ๑๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๑๐.
	บุกเบิกถนนสายควนฟ้า – นาตก หมู่ที่ ๕ 
(ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้สัญจร
	กว้าง     ๕.๐๐ ม.
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	๑๑.
	บุกเบิกก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ – นบน้ำ 
หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๕.๐๐ ม.
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม.
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๓,๗๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา


	๑๒.
	บุกเบิกก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากัน - นบน้ำ 
หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๕.๐๐ ม.
ยาว  ๕๐๐.๐๐ ม.
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๑,๘๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนใช้ในการสัญจร
	ส่วนโยธา


	๑๓.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนคุณอุบล–สวนทุ่งคง หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๕.๐๐ ม.
ยาว   ๕๐๐.๐๐ ม.หนา      ๐.๑๕ ม.
	๑,๘๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๑)




-๕๕-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๔.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเนื่อง-บ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๓.๐๐ ม.
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม.
	-
	๑,๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๑๕.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกขี้ทรายตก หมู่ที่ ๑
(ต่อจากโครงการเดิม) 
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้า      ๒.๐๐ ม. ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม.
หนา     ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๑๖.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกล่องพั้น - สวนทุ่งคง หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๒.๐๐ ม. 
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๑๗.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายล่องพั้น–เขาทะ 
หมู่ที่๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๖๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๑๘.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายหินดานลับพร้า หมู่ที่๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๖๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๑๙.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าไผ่งาม หมู่ที่ ๑
(ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๖๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๒๐.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายนางสงวน–นายวิชาญ   หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๓.๐๐ ม.
ยาว     ๒๖.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา





-๕๖-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๒๑.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไพรัช –นายเสริม
หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว     ๕๐.๐๐ ม.
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-

	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๗)


	๒๒.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานต้นมะขาม หมู่ที่ ๒ - ป้อมเหมืองล่าง หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 
	-
	๖,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๒)

	๒๓.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ ๒ (ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๕.๐๐ ม.
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๑,๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๒๔.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวินัย –บ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๒.๐๐ ม.
ยาว  ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๑๐)

	๒๕.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวนอน-บ้านนอก หมู่ที่ ๒ (หลังบ้านป้าเกรียม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๑.๒๐ ม.
ยาว๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๑,๗๘๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๒๖.
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ในวัดวงกตบรรพต 
หมู่ที่ ๒ ตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๖.๐๐ ม.
ยาว  ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๒,๒๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
ขอสนับสนุน






-๕๗-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๒๗.
	ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ลำพะยา หมู่ที่ ๓
(ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม.
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม.
	๒,๒๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๓/๑)

	๒๘.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายหินถ้ำ หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม.
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม.
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๒,๒๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๒๙.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านออก–หลาน้ำ หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง       ๓.๐๐ ม. 
ยาว    ๑๐๐.๐๐ ม.
หนา        ๐.๑๕ ม.
	-
	๒๒๓,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๓/๒)

	๓๐.
	ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ป่ากัน-ทำนบน้ำ หมู่ที่๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม.
ยาว  ๔๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. .
	-
	-
	๙๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๑.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าไร่-ทำนบน้ำ หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๓.๐๐ ม.
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๑,๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๒.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนฟ้า-นาตก หมู่ที่ ๕
(ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	๒,๒๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๑)


	๓๓.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อหลวงแสง-บ่อบาดาล หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๓๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๔)





-๕๘-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๓๔.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนฟ้า หมู่ที่ ๕       
(ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม.
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๕.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนสายหลัก - บ้านนางจินดา หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 
หน       ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๒๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๖.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูถิน - ป้าพวง 
หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๒๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๗.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเวียน - หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๓.๐๐ ม.
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม.
	-
	๑,๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๘.
	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านป้าเจี้ยม - บ้านแซะ หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว    ๕๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 
	-
	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๓๙.
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเวียง-สวน 
หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๓.๐๐ ม.
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๑,๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๔๐.
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายโคกขี้ทรายตก
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๓.๐๐ ม.
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๓๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา





-๕๙-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๔๑.
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายถนน คสล. ในตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทุกจุด
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	๔๒.
	ขยายทางเท้า คสล. พร้อมติดตั้งราว บ้านนายเกื้อ 
หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๒.๕๐ ม. 
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๓๘๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๓)


	๔๓.
	ก่อสร้างทางเท้า คสล. สายบ้านลุงเนื่อม –บ้านป้าพา  หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๒.๕๐ ม. 
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๓๘๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๑๑)

	๔๔.
	ก่อสร้างทางเท้าบ้านป่ากัน (หลังบ้านนายพิตร์) หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง      ๑.๐๐ ม. 
ยาว     ๕๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 
	-
	๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา

	๔๕.
	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร 
ตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	บริเวณส่วนที่ชำรุด
จำนวน ๕ หมู่บ้าน
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา

	๔๖.
	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรสายบ้านนายใจ-ป้อมยาม หมู่ที่๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง    ๕.๐๐ ม.
ยาว๒,๐๐๐.๐๐ ม.
หนา      ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๗,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต
ขอสนับสนุน.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา

	๔๗.
	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรสายบ้านนายสุเชษฐ์ -บ้านนายสมบัติ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป-มาได้สะดวก
	กว้าง     ๕.๐๐ ม.
ยาว๒,๐๐๐.๐๐ ม.
หนา      ๐.๑๕ ม.

	-
	-

	๗,๐๐๐,๐๐๐.-อบต
ขอสนับสนุน.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๖)





-๖๐-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๔๘.
	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแค่–หาดทราย  
หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	กว้าง    ๖.๐๐ ม.
ยาว ๘๗๐.๐๐ ม.
หนา    ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๒,๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.

	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา

	๔๙.
	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร สายบ้านแซะ หมู่ที่ ๔–หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	กว้าง     ๔.๐๐ ม.
ยาว๒,๐๐๐.๐๐ ม.
หนา     ๐.๑๕ ม.
	-
	-
	๕,๖๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน.
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา

	๕๐.
	ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านไร่ - หมู่ที่ ๒ 
(ต่อจากโครงการเดิม)
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	กว้าง    ๖.๐๐ ม.
ยาว ๘๗๐.๐๐ ม.
หนา     ๐.๑๕ ม.
	๒,๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.

	-
	-
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีและใกล้เคียงมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไป
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๑)

	๕๑.
	ซ่อมแซมราวและปรับผิวสะพาน ข้างบ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	 ๕๐.๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๕๒.
	ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน ข้างบ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	 ๕๐.๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๒)


	๕๓.
	ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	 ๕๐.๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๖)

	๕๔.
	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้างบ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว     ๑๐.๐๐ ม. 
สูง         ๓.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๔๐๐.๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา







-๖๑-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๕๕.
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้างบ้าน นางเหนียม   
หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว     ๑๐.๐๐ ม. 
สูง         ๓.๐๐ ม.
	-
	-
	๘๐๐.๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๕๖.
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
บริเวณหินใหญ่ หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๔.๐๐ ม. 
ยาว     ๑๕.๐๐ ม. 
สูง        ๓.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐.๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๕)

	๕๗.

	ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๖๐๐,๐๐๐,-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๕๘.
	ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านไร่-บ้านป่ากัน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐.๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๕)

	๕๙.
	ติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก
คูระบายน้ำ สายวัดตาชี–บ้านนางอิ่ม หมู่ที่ ๒ 
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	กว้าง    ๑.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐,-
อบต.
	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๗)

	๖๐.
	ติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๔
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	กว้าง      ๐.๗๐ ม.
ยาว   ๒๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	ส่วนโยธา

	๖๑.
	ติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก
คูระบายน้ำสองข้าง สามแยกบ้านนายวิจิตรหมู่ที่ ๔
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	กว้าง      ๐.๗๐ ม.
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	ส่วนโยธา

	๖๒.
	ติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ สองข้างทาง สายหมู่ที่ ๔ - ๕
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	กว้าง      ๐.๗๐ ม.
ยาว   ๒๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	ส่วนโยธา



-๖๒-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๖๓.
	ติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ บ้านนางนันทา
-บ้านลุงไชยรัตน์ หมู่ที่ ๕
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	กว้าง      ๐.๗๐ ม.
ยาว   ๒๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
	ส่วนโยธา

	๖๔.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านนางชอุ่ม-นายนิวรณ์ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว ๑๕๐.๐๐  ม.
	-
	-
	๖๐๐,๐๐๐,-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๖๕.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านนายอเนก–นายเติม หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๔๐ ม.
ลึก        ๐.๔๐ ม.
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-อบต.
	-
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๓/๒)

	๖๖.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านนางสมใจ-นายเติม หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๔๐ ม.
ลึก        ๐.๔๐ ม.
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๓/๓)

	๖๗.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านนางชอุ่ม–บ้านนายนิวรณ์ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๖๐๐,๐๐๐-
อบต
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	๖๘.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายใจ–บ้านนายพล หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๔๖๘.๐๐ ม.
	-
	-
	๓,๖๓๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
ประสานแผน อบจ.




-๖๓-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๖๙.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านลุงสิทธิ์–สะพานบ้านสมภาร หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๗๐.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านนายมงคล-บ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว   ๓๐๐.๐๐ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๗๑.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหัวสะพาน –บ้านนายนิวรณ์ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๔๔๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๗๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๗๒.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านป้ากิ้ม–บ้านนายทรงวุฒิ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๔๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๖๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๑๒)


	๗๓.

	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านนางแฉล้ม-นางจำเนียน-สะพาน หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว   ๔๔๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๗๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๗๔.

	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านแค่-บ้านออก หมู่ที่ ๑-๓
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๑๖๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๖๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา



-๖๔-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗๕.

	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านลุงเคลื่อน หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๗๖.

	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายใจ–หน้าหลา  หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๕๖๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๔,๕๐๐.๐๐๐-
อบต
ขอสนับสนุน
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๓)


	๗๗.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านกำนันพร้อม หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๕๐ ม.
ลึก      ๐.๕๐ ม.
ยาว   ๓๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๖)


	๗๘.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านนายเพรา–คลองหมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๗๙.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านกำนันจรัญ – บ้านนางอาภา หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง      ๐.๖๐ ม.
ลึก        ๐.๖๐ ม.
ยาว      ๖๐.๐๐ม.
	-
	-
	๒๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๐.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางเจิม–บ้านนางอาภา  หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง      ๐.๖๐ ม.
ลึก        ๐.๖๐ ม.
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๔)





-๖๕-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๘๑.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านลุงเซี่ยง หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
 ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว ๓๐๐.๐๐  ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐,-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๒.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย อบต.ตาชี– หมู่ที่ ๓ 
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๓.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายเอนก หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๒๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๔.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านป่ากัน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๕.

	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสามแยกบ้านนายพิตร์ -ที่ดินนางนิศรา หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๒๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๖.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหัวสะพาน–บ้านแซะ หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๖๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๒,๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา






-๖๖-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๘๗.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านลุงเวียง หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๘.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางสายทอง – นางบุศรา  หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๔,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๘๙.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ภายในวัดวงกตบรรพต
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
ลึก       ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๖๐๐,๐๐๐.-
ขอสนับสนุน
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๙๐.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านนางนันทา-สะพานบ้านแซะ หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๐.๖๐ ม.
 ลึก      ๐.๖๐ ม.
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๖๐๐,๐๐๐,-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๙๑.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางกิ้มล้วน - สะพาน หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๐.๖๐ ม.
 ลึก     ๐.๖๐ ม.
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๖๐๐,๐๐๐,-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๒)

	๙๒.
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมถนนสายบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง     ๔.๐๐ ม. 
ยาว      ๖.๐๐ ม.
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๙๓.
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมถนนสายลำคลอง –นายประทาน หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง    ๔.๐๐ ม. 
ยาว      ๖.๐๐ ม.
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา




-๖๗-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๙๔.
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายสวนเตาหู้ (นายสวัสดิ์) หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๔)


	๙๕.
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	๙๖.
	ปรับปรุงพนังกั้นดินบริเวณบ้านนายวร – นายสมพงศ์ หมู่ที่ ๑
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.ยาว    ๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๒๘๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๙๗.
	ปรับปรุงพนังกั้นดินบริเวณสาธารณสุขมูลฐาน 
หมู่ที่ ๕
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.
ยาว    ๒๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๙๘.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณบ้านนายไพโรจน์ หมู่ที่ ๑
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๕๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๙๙.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณบ้านนายสมพงศ์–นางยุวดี หมู่ที่ ๑
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.ยาว    ๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๒๘๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๑๐๐.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณ หัวสะพาน–บ้านนายเสนอ หมู่ที่ ๑
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม.
	๕๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา





-๖๘-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๐๑.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณบ้านนายเสนอ หมู่ที่ ๑
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๐๐ ม.ยาว    ๓๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๑๐๒.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณบ้านป้าไหม 
หมู่ที่ ๒
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.ยาว    ๒๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๑๐๓.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณถนนลำพะยา หมู่ที่ ๓
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๒.๕๐ ม.
ยาว    ๕๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา

	๑๐๔.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณบ้านนางกิ้มซิ้ม-นางประทุม หมู่ที่ ๕
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง    ๓.๕๐ ม.
ยาว    ๒๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๓)

	๑๐๕.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน -ร้านค้าเยาวชน หมู่ที่ ๕ 
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง   ๕.๐๐ ม.
ยาว   ๕๐.๐๐ ม.
	-
	๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๖)

	๑๐๖.

	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณสวนครูคิด หมู่ที่ ๕ 
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
กว้าง   ๓.๕๐ ม.
ยาว    ๒๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๗)

	๑๐๗.
	ก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณแนวลำคลอง ทั้ง ๒ ข้าง ในตำบล
	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	ป้องกันการพังทลายของดินในฤดูน้ำหลาก
	ส่วนโยธา





-๖๙-

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรเส้นทางจารจร ในตำบล
	เพื่อติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และป้ายเครื่องหมายจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเครื่อง หมายจราจร สามารถขับขี่ได้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
	ส่วนโยธา

	๒.
	ติดตั้งป้ายชื่อแสดงเส้นทางจราจร ตามแยกของถนน ในตำบล
	เพื่อติดตั้งป้ายชื่อแสดงเส้นทางจราจร ตามแยกของถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ป้ายชื่อแสดงเส้นทางจราจร ตามแยกต่างๆ สามารถบอกเส้นทาง ขับขี่ได้ปลอดภัย
	ส่วนโยธา

	๓.
	ติดตั้งไฟกระพริบ/สัญญาณจราจร บริเวณจุดเสี่ยง ถนนในตำบล
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ไฟกระพริบ/สัญญาณจราจร บริเวณจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุและขับชีได้ปลอดภัยในตำบล
	ส่วนโยธา

	๔.
	ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง ถนนในตำบล
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
	๑ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	กระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุและขับชีปลอดภัย
	ส่วนโยธา

	๕.
	ติดตั้งราวทางโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง ถนนในตำบล
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
	๑ โครงการ
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	
	ราวทางโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุและขับชีปลอดภัย
	ส่วนโยธา

	๖.
	ติดตั้งลูกระนาดชะลอรถบนถนนในชุมชนตำบลตาชี
	เพื่อลดความเร็วรถที่สัญจร ไป-มาบริเวณชุมชนตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	-
	๕๐.๐๐๐.-
อบต.
	-
	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณชุมชนตำบลตาชี
	ส่วนโยธา









-๗๐-

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านแค่ - ป่าช้า หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	๑ โครงการ ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	๒.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโคกขี้ทรายออก บ้านนายอ่ำ-ครูกุสิทธิ์ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	๑ โครงการ ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา
(ม.๑/๑๐)

	๓.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโคกขี้ทรายตก หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	๑ โครงการ ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	๔.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายเคลื่อน–นางถนอม หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
	๑ โครงการ ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๘)

	๕.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ –บ้านป่ากัน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	๑ โครงการ ระยะทาง 
๓๐๐ เมตร
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	๖.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายพิตร์-นายสุวรรณ หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
	๑ โครงการ ระยะทาง
 ๑๕๐ เมตร
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๘)

	๗.
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายควนฟ้า   หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	๑ โครงการ ระยะทาง
 ๑,๐๐๐ ม.
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา
(ม๕/๘)



-๗๑-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๘.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะป้อมยาม–สวนลำไย หมู่ที่๕
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ 
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๙.
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๑๐.
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๑๑.
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๑๒.
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๑๓.
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ
	-
	
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๙)

	๑๔.
	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์เหล็กชุบสังกะสีพร้อมโคมไฟฟ้า ตำบลตาชี
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ 
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๑๕.
	ขยายเขตไฟฟ้า  ๓  เฟส  สายวงเวียน – วัดวงกตบรรพต   หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	วัดตาชีมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๑๒)

	๑๖.
	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟสพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ทางเข้า อรบ. หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา




-๗๒-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๗.
	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ   ที่ทำการ อบต. ตาชี
	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
	๑ โครงการ 
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
	ส่วนโยธา

	๑๘.
	ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า  ตำบลตาชี
	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
	ส่วนโยธา

	๑๙.
	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	๑ โครงการ 
	๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีแสงสว่างในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา

	๒๐.
	ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าสำรอง ชรบ.หมู่ที่ ๓ 
	เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองเมื่อเหตุไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๓ ชุด
	๑ โครงการ 
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีแสงสว่างเมื่อมีเหตุไฟฟ้าดับในยามค่ำคืน
	ส่วนโยธา















-๗๓-
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔ แนวทางการพัฒนา ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบและปรับปรุงเว็บไซต์
	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีโลกทัศน์ให้กว้างไกล
	๑ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	สามารถค้นคว้าศึกษาความรู้และรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๒.
	ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ระดับตำบล
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล ตาชีได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีโลกทัศน์ให้กว้างไกล
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลตาชีได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีโลกทัศน์ให้กว้างไกล
	สำนักปลัด

	๓.
	ขยายเขตเสียงตามสายบริเวณสวนลำไย หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	สำนักปลัด

	๔.
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	สำนักปลัด
(ม.๕/๑๐)

	๕.
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์
	เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียงสำหรับจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ

	๑ โครงการ
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีเครื่องขยายเสียงใช้จัดประชุม กิจกรรมต่างๆ
	สำนักปลัด








-๗๔-
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ปรับปรุงระบบประปา ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๒.
	ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ ๒ (ประปาภูเขา)
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๒/๑)

	๓.
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๑๒)

	๔.
	ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา, เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๕.
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา/ถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๖.
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สายบ้านนางเขียว หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๗.
	วางท่อระบบประปา สาย
นบน้ำ–หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๘.
	วางท่อระบบประปา สายบ้านนางกิ้มล้วน-นางกิ้มเลียน หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๑๓)




-๗๕-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๙.
	ติดตั้งระบบประปาพร้อมถังเก็บน้ำ วางท่อประปา ตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๐.
	เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา โคกขี้ทราย หมู่ที่๑
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๑.
	เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา บ้านออก หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๒.
	เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา บ้านไร่  หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๓)

	๑๓.
	ปรับปรุงบ่อน้ำ บริเวณตลาด หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๔.
	ขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบประปา หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๗)

	๑๕.
	ขุดบ่อน้ำตื้นติดเครื่องสูบน้ำพร้อมถังน้ำ หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๖.
	ขุดบ่อน้ำตื้นติดเครื่องสูบน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๗.
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	๑๘.
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
ในการบริโภค
	ส่วนโยธา



-๗๖-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๙.
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๕/๑๑)

	๒๐.
	ติดตั้งเครื่องดูดทรายบริเวณนบน้ำ หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ
แก่การอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา
(ม.๔/๔)




















-๗๗-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.

	ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สามารถดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
	สำนักปลัด

	๒.
	ส่งเสริมอบรมหรือศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนสามารถนำความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการ
	สำนักปลัด
(ม.๒,๓,๔,๕)


	๓.
	ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดี
	สำนักปลัด

	๔.
	ส่งเสริมฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
	เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและจัดกิจกรรมของประชาชนในตำบล 
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	๕.
	กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรม     ความรู้การนวดแผนไทย
	เพื่อประชาชนที่สนใจเข้าฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับนวดแผนไทย
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนประกอบอาชีพมีความเป็นอยู่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๖.
	กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีความรู้ทักษะการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
	สำนักปลัด

	๗.
	สนับสนุนฝึกอบรมวิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตร
	เพื่อสนับสนุนประชาชนในตำบลฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
(ม.๑/๙)



-๗๘-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๘.
	สนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนได้มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรและบริการจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
	สำนักปลัด

	๙.
	สนับสนุนประกอบอาชีพ เช่น น้ำยาอเนกประสงค์, ผ้าบาติก กรงนก หมู่ที่ ๓-๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๐
	สนับสนุนประกอบอาชีพ เช่น ผลิตดอกไม้จันทน์,อิฐบล็อก ฯลฯ หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๑.
	ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
(ม.๕/๑๖)

	๑๒.
	ส่งเสริม สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยชีวภาพ
	เกษตรในตำบลรู้จักการทำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	กลุ่มเกษตรกรลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยชีวภาพ
	สำนักปลัด

	๑๓.
	ส่งเสริม สนับสนุน การทำเกษตรอินทรีย์
	เกษตรในตำบลรู้จักการทำเกษตรอินทรีย์
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	เกษตรกรมีอาชีพ รับความรู้และลดรายจ่าย,เพิ่มรายได้
	สำนักปลัด

	๑๔.
	ส่งเสริมการเกษตร เช่นเพาะทุเรียนพื้นเมือง,เพาะเห็ด,ปลูกผัก,เลี้ยงปลา ฯลฯ 
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น/ลดรายจ่าย
	สำนักปลัด

	๑๕.
	ส่งเสริมการเกษตร เช่น เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ ๔, ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด




-๗๙-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๒.๒  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุงพืชผลทางการเกษตร

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ส่งเสริมอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตและระบบตลาดสินค้าเกษตร
	เพื่อให้มีความรู้พัฒนาด้านการผลิตและระบบตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในพื้นที่
	๑ โครงการ
	-
	
	๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีความรู้ด้านการผลิตและระบบตลาดสามารถจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๒.
	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตต้อนรับเวทีประชาคมอาเซี่ยน
	เพื่อให้มีความรู้พัฒนาด้านการผลิตและระบบตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในพื้นที่
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีความรู้ด้านการผลิตและระบบตลาดสามารถจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๓.
	สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มเพาะ พันธุ์ยางพารา หมู่ที่ ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและลดการซื้อพันธุ์ยางจากนอกพื้นที่
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๔.
	สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มผลิตอุปกรณ์รับน้ำยาง หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๕.
	สนับสนุนกลุ่มแปรรูปพัฒนาน้ำยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาชี 
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนตำบลมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


	๖.
	สนับสนุนจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ระดับตำบล
	เพื่อมีสถานที่คัดแยกผลไม้ที่มีคุณภาพตามต้องการของตลาด
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีศูนย์คัดแยกผลไม้ได้คุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด
	สำนักปลัด

	๗.
	สนับสนุนจัดตั้งศูนย์กระจายปุ๋ยชีวภาพ ระดับตำบล
	เพื่อให้มีปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ฟื้นฟูสภาพพื้นดิน 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีปรับสภาพดินและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
	สำนักปลัด

	๘.
	ส่งเสริมจำหน่ายสินค้าราคาถูก (ธงฟ้า) ของสำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา
	เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้ประชาชน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสิ้นค้าราคาถูกบริการในพื้นที่
	สำนักปลัด




-๘๐-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๙.
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ มีอาคารที่ได้มาตรฐาน 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	กลุ่มอาชีพมีอาคารที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๐.
	ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนัด 
หมู่ที่ ๒
	เพื่อพัฒนาตลาดนัด รองรับผลผลิตและการจำหน่ายสินค้า
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	พัฒนาตลาดสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๑.
	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง บริเวณโรงกรองน้ำ หมู่ที่ ๓
	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐ์กิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลตาชี 
	๑ หลัง
กว้าง  ๘.๐๐ ม.
ยาว ๑๒.๐๐ ม.  
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบลมีแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐ์กิจพอเพียง
	สำนักปลัด

	๑๒.
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงยางพารา หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีอาคารประกอบอาชีพและสร้างรายได้
	๑ หลัง
กว้าง   ๑๐.๐๐ ม.
ยาว    ๒๕.๐๐ ม.
	-
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๓.
	ก่อสร้างอาคารแปรรูปยางพารา (คัดติ้งยางพารา) หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีอาคารประกอบอาชีพและสร้างรายได้
	๑ หลัง
กว้าง   ๘.๐๐ ม.
ยาว    ๒๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๔.
	ก่อสร้างโรงเรือนกวนทุเรียน พร้อมอุปกรณ์ (กวนมือ) หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาคารในการกวนทุเรียน ทำให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ หลัง
กว้าง     ๔.๐๐ ม.
ยาว       ๖.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๕.
	ก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มจักรสาน บ้านนายนิรล หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาคารในการจักรสาน ทำให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑ หลัง
 กว้าง   ๔.๐๐ ม.
ยาว    ๖.๐๐ ม.
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด







-๘๑-

๓.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อให้ประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีส่วนร่วม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์
	สำนักปลัด
(ม.๑,๔)

	๒.
	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
	เพื่ออบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด


	๓.
	ส่งเสริมพัฒนาสตรีรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อให้สตรีร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	สตรีมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด

	๔.
	กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อให้มีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด

	๕.
	กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ดิน-น้ำในพื้นที่ตำบลตาชี
	เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดิน-น้ำ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
	๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	สามารถตรวจสอบคุณ ดิน-น้ำดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
	สำนักปลัด

	๖.
	ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑ โครงการ  
	๓๐,๐๐๐.-อบต.
	-
	-
	แหล่งสาธารณะมีป้ายแสดงเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	สำนักปลัด
(ม.๒/๑๓)





-๘๒-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	ติดป้ายประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกสถานที่ท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งสาธารณะ มีป้ายแสดงสถานที่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลตาชี
	๑ โครงการ  
	๓๐,๐๐๐.-อบต.
	-
	-
	แหล่งสาธารณะมีป้ายแสดงเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	สำนักปลัด

	๘.
	กำจัดวัชพืชและถางป่าบริเวณถนนสาธารณะ
	เพื่อให้ถนนสาธารณะสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
	๒ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สามารถใช้ถนนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
	สำนักปลัด

	๙.
	จัดซื้อถังแยกขยะในชุมชนตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาบ้านเรือนให้สะอาดน่าอยู่
	จำนวน ๑๐๐ ใบ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีถังขยะแยกขยะลดปริมาณขยะช่วยรักษาความสะอาด
	สำนักปลัด

	๑๐.
	กิจกรรมคัดแยก-ลดขยะก่อนทิ้งของชุมชนในตำบล
	เพื่อมีส่วนร่วมควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษและลดภาวะโลกร้อน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	กำจัดขยะมูลฝอยและแยกขยะ มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน
	สำนักปลัด

	๑๑.
	กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือน้ำเสีย
	เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพ
	๒ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	นำขยะมูลฝอยในตำบลไปกำจัดสถานที่กำจัดขยะที่เหมาะสม
	

	๑๒.
	ปรับภูมิทัศน์ ขอบสระน้ำ
หน้าบ้านนายสุนทร
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลตาชีและลดอุบัติเหตุทางถนน
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ขอบสระมีภูมิทัศน์ดีขึ้นและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
	สำนักปลัด

	๑๓.
	ปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ หมู่ที่ ๑
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับพักผ่อนในเขตพื้นที่ตำบลตาชี 
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและมีพื้นที่พักผ่อน
	สำนักปลัด

	๑๔.
	ปรับภูมิทัศน์บริเวณหินใหญ่ หมู่ที่ ๒
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับพักผ่อนในเขตพื้นที่ตำบลตาชี 
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและมีพื้นที่พักผ่อน
	สำนักปลัด

	๑๕.
	ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาวงเวียน หมู่ที่ ๒
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับพักผ่อนในเขตพื้นที่ตำบลตาชี 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและมีพื้นที่พักผ่อน
	สำนักปลัด
(ม.๒/๙)



                                                                                



-๘๓-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๖.
	ปรับภูมิทัศน์ ที่พักผ่อนบริเวณหลาน้ำ หมู่ที่ ๒
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับพักผ่อนในเขตพื้นที่ตำบลตาชี 
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและมีพื้นที่พักผ่อน
	สำนักปลัด

	๑๗.
	ปรับภูมิทัศน์บริเวณหลาน้ำ หมู่ที่ ๓
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับพักผ่อนในเขตพื้นที่ตำบลตาชี 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและมีพื้นที่พักผ่อน
	สำนักปลัด
(ม.๓/๖)

	๑๘.
	ปรับภูมิทัศน์แก่งนางรำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้แก่งนางรำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและมีพื้นที่พักผ่อน
	สำนักปลัด
(ม.๕/๑๗)

	๑๙.
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลอง หมู่ที่ ๑ – ๒ ตำบลตาชี
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีน้ำสำหรับการเกษตร
	๑ โครงการ  
๒ จุด
	-
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
(ม.๒/๑๕)

	๒๑.
	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
(ฝายชะลอความชุมชื้น)
หมู่ที่ ๑ - ๕
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีน้ำสำหรับการเกษตร
	๑ โครงการ  
๕ จุด
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๒๒.
	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีน้ำสำหรับการเกษตร
	กว้าง   ๖.๐๐ ม.
ลึก      ๑.๕๐ ม.
ยาว๓,๕๐๐.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด





-๘๔-

๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ด้านการสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ส่งเสริมสุขภาพ หญิงมีครรภ์และหลังคลอด
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ และหลังคลอด ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก
	๑ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	หญิงมีครรภ์ และหลังคลอดบุตรมีความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
	สำนักปลัด

	๒.
	ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้แก่ประชาชน
	๒ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพและสามารถป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	สำนักปลัด

	๓.
	ส่งเสริมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค
	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคให้ประชาชน 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนได้รับความรู้ในด้านสุขภาพและการป้องกันโรค

	สำนักปลัด

	๔.
	ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์อบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อส่งเสริมอบรมให้ความรู้และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประชาชน
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

	สำนักปลัด

	๕.
	อบรมทัศนะศึกษาพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
	เพื่อส่งเสริมอบรมให้ความรู้ทัศนะศึกษาพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน
	๑  โครงการ

	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด

	๖.
	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อุดหนุน อสม.)
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อุดหนุน อสม.)
	๒  โครงการ

	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด





-๘๕-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	สนับสนุนการดำเนินงาน บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อปท.
	เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด

	๘.
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

	เพื่อดำเนินการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สามารถดำเนินการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	สำนักปลัด

	๙.
	สมทบเงินกองทุนประกัน สังคม (ร้อยละ ๕)
	เพื่อดำเนินการสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕
	๒ โครงการ
	๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สามารถดำเนินการสมทบกองทุนประกันสังคม
	สำนักปลัด

	๑๐.
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.)

	เพื่อสมทบกองทุนหลักประสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ส่งเสริม, ฟื้นฟูด้านสุขภาพแก่ประชาชน
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	สำนักปลัด















-๘๖-

๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
	๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีจิตสำนึกตระหนักการมีคุณธรรมและจริยธรรม
	สำนักปลัด

	๒.
	จัดอบรมความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายเช่น กฎหมายเบื้องต้น ฯลฯ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
	สำนักปลัด

	๓.
	จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลตาชี
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีความรัก และความกตัญญูต่อบุพการี
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เด็ก/เยาวชน/ประชาชนรักเคารพและกตัญญู ต่อบุพการี
	สำนักปลัด

	๔.
	จัดกิจกรรมหน้าบ้านและเมืองน่าอยู่ ตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาหน้าบ้าน ชุมชนให้น่าอยู่
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	สามารถพัฒนาหน้าบ้านและชุมชนตำบล ให้น่าอยู่อาศัย
	สำนักปลัด

	๕.
	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ รายวันหมู่บ้าน ตำบลตาชี
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้
รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
	๒ โครงการ  
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในตำบลได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด

	๖.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
คนชรา ๓๐๐ คน
	๑ โครงการ  
	๑,๘๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	คนชรา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	สำนักปลัด

	๗.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ
	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการ ๖๐ คน
	๑ โครงการ  
	๓๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	คนพิการ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	สำนักปลัด

	๘.
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์ ๑๐ คน
	๑ โครงการ  
	๖๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	สำนักปลัด

	๙.
	กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุคืนความสดใสให้ผู้สูงอายุ 
	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามรถ ผู้สูงอายุได้มีแว่นสายตาสวมใส่
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ผู้สูงอายุตำบลตาชีมีแวนสายตาสวมใส่การประกอบอาชีพ
	สำนักปลัด

	๑๐.

	กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี,คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
	๒ โครงการ  
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	สำนักปลัด
(ม.๒/๑๗)




-๘๗-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๑
	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
	ศพค. มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารงาน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ศพด. มีความเข้มแข็งและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	๑๒.
	ส่งเสริมหรือกิจกรรมสร้างสังคม ต.ตาชี เข้มแข็งและน่าอยู่
	เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ
	๒ โครงการ  
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	แก้ปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก/สตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจฯ
	สำนักปลัด

	๑๓.
	ส่งเสริมกิจกรรมอบรมพัฒนากลุ่มสตรี หรือกิจกรรมวันสตรีสากล
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี หรือจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ของตำบลตาชี 
	๒ โครงการ  
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ยกระดับคุณภาพชีวิตและมีกิจกรรมวันสตรีสากลของกลุ่มสตรี ตำบลตาชี
	สำนักปลัด

	๑๔.
	ส่งเสริมจัดกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบล
	เพื่อส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักประชาชนออม ๑ ส่วน อปท.สมทบ ๑ ส่วน รัฐบาล ๑ ส่วน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการออมของประชาชนในพื้นที่ 
	สำนักปลัด

	๑๕.
	ส่งเสริมจัดกิจการสภาเด็กเยาวชนประจำตำบลตาชี
	เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและรับสวัสดิการฯ 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	เด็ก เยาวชนในตำบลได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและรับสวัสดิการ
	สำนักปลัด

	๑๖.
	สนับสนุนงบประมาณ หรือกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่ ใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง
	๒ โครงการ  
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	แก้ไขความยากจนประชาชนโดยการจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน
	สำนักปลัด

	๑๗.
	สนับสนุนกิจกรรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
	เพื่อให้มีงบประมาณ จัดกิจกรรม เช่น แข่งขันกีฬา ฯลฯ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนในตำบล มีกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด






-๘๘-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๘.
	สนับสนุนจัดตั้งศูนย์คลังสมองของชุมชน ในตำบลตาชี
	เพื่อให้มีศูนย์คลังสมองชุมชน ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
	๑ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ประชาชนในตำบล มีศูนย์คลังสมองและแหล่งความรู้จากชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	๑๙.
	สนับสนุนตั้งศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี ครอบครัว เช่น บทบาทสตรี ยุติความรุนแรงในครอบครัว
	เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนพัฒนาสตรี/สมาชิกในครอบครัว บทบาทสตรี ยุติความรุนแรงในครอบครัว ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ
	๒ โครงการ  
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สังคม และมีศูนย์ให้การช่วยเหลือและการป้องกันและแก้ไข
	สำนักปลัด

	๒๐.
	ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
	เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย เช่น บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา ฯลฯ
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัย
	สำนักปลัด

	๒๑.
	ก่อสร้างห้องน้ำ ที่ทำการหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑
	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ที่ทำการหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนา
	สำนักปลัด
(ม.๑/๘)

	๒๒.
	ปรับภูมิทัศน์ป่าช้า  
หมู่ที่ ๔
	เพื่อปรับปรุงป่าช้า หมู่ที่ ๔
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนา
	สำนักปลัด

	๒๓.
	ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
หมู่ที่ ๔
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-

	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรม
	สำนักปลัด

	๒๔.
	ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา ในป่าช้า หมู่ที่ ๕
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ในป่าช้า หมู่ที่ ๕
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนา
	สำนักปลัด







-๘๙-

๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
	ส่งเสริมการเล่นกีฬา ความสามัคคี การป้องกันปัญหายาเสพติด
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เยาวชนประชาชนเล่นกีฬาและป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
	สำนักปลัด

	๒.
	แข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
	ส่งเสริมการเล่นกีฬา ความสามัคคี การป้องกันปัญหายาเสพติด
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เยาวชนประชาชนเล่นกีฬาและป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
	สำนักปลัด

	๓.
	ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขัน กีฬาในรายการต่างๆ
	ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนรู้จักการเล่นกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
	สำนักปลัด

	๔.
	ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลตาชี
	ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนรู้จักการเล่นกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
	สำนักปลัด

	๕.
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านหรือผู้สูงอายุ
	ส่งเสริมการเล่นกีฬา
	๑ โครงการ
	
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชน-เยาวชนมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย
	สำนักปลัด

	๖.
	จัดซื้ออุปกรณ์เวทีประกอบ การแสดง ตำบลตาชี
	ส่งเสริมการแสดงและนันทนาการ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชน มีอุปกรณ์เวทีการแสดง และนันทนาการ
	สำนักปลัด

	๗.
	ติดตั้งไฟส่องสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านไร่ หมู่ที่๔
	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างลานกีฬาอเนก ประสงค์ในเวลากลางคืน 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีไฟส่องสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ในเวลากลางคืน 
	สำนักปลัด

	๘.
	ปรับปรุงลานกีฬาอเนก
ประสงค์ (ป่าช้า) หมู่ที่ ๔
	ส่งเสริมการเล่นกีฬา
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์  การออกกำลังกายที่ใช้ได้ดี
	สำนักปลัด





-๙๐-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๙.
	ปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนตาชี
	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
	๑ โครงการ
	-
	
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	มีสถานที่ ออกกำลังกายเล่นกีฬาสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	สำนักปลัด

	๑๐.
	ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา ตำบลตาชี
	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อออกกำลังกายและใช้เล่นกีฬา
	สำนักปลัด

	๑๑.
	ปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างสถานที่ลอยกระทง หมู่ที่๒
	เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่จัดงานลอยกระทง
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่จัดงานลอยกระทงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	สำนักปลัด
(ม.๒/๑๓)

	๑๒.
	ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง/อุปกรณ์กีฬา ตำบลตาชี
	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.

	มีสถานที่ ออกกำลังกายเล่นกีฬาสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	สำนักปลัด

	๑๓.
	ก่อสร้างอัฒจรรย์
ตำบลตาชี
	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อออกกำลังกายและใช้เล่นกีฬา
	สำนักปลัด

	๑๔.
	ก่อสร้างอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) หมู่ที่ ๒
	เพื่อมีอาคารสำหรับเล่นกีฬาในร่มสำหรับเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของชุมชนในตำบล
	๑ หลัง
กว้าง  ๒๐.๐๐ ม. 
ยาว   ๔๕.๐๐ ม.
	-
	-
	๕,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อออกกำลังกายและใช้เล่นกีฬา
	สำนักปลัด

	๑๕.
	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณสระน้ำ หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	๑ สระ
กว้าง  ๑๐.๐๐ ม.
ยาว   ๒๕.๐๐ ม.
	-
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	สำนักปลัด





-๙๑-

๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔.๔ แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ขุดสระบริเวณหลาน้ำ
บ้านนอกพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค, การเกษตร และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.
ยาว  ๖๐.๐๐ ม.
ลึก     ๔.๐๐ ม.
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค
	สำนักปลัด

	๒.
	ขยายประตูน้ำแก่งนางรำ 
หมู่ที่ ๕
	เพื่อการกักเก็บน้ำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้ง
	๑ โครงการ  
๒ ประตู
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	สามารถมีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
(ม.๕/๕)

	๓.
	ก่อสร้างเขื่อนล่องพั้น
หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค 
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
ขอสนับสนุน
	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค
	สำนักปลัด














-๙๒-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ทุนการ ศึกษายะลารักในหลวง ทุนการดำเนินชีวิต
	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
	๒ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสทางการศึกษา
	สำนักปลัด

	๒.
	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี
	เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	๑ โครงการ
	๔๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๔๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	สำนักปลัด

	๓.
	อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี
	เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	๑ โครงการ
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	สำนักปลัด

	๔.
	อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก
	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	๑ โครงการ
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	สำนักปลัด

	๕.
	อาหารเสริม (นม)เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก
	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	๑ โครงการ
	๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	๗๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เด็กก่อนวัยเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	สำนักปลัด

	๖.
	กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมวีทีประชาคม อาเซี่ยน ฯลฯ 
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมในวีทีประชาคมอาเซี่ยน ฯลฯ
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	เด็ก นักเรียน มีกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนการสอน
	สำนักปลัด




-๙๓-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ตาชี ตามแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
	๑ โครงการ
	๔๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	เด็ก นักเรียน มีกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนการสอน
	สำนักปลัด

	๘.
	ส่งเสริมกิจกรรม อบรมบุคลากรการศึกษาเช่น การทัศนะศึกษา ฯลฯ 
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรืออบรมบุคลากรทางการศึกษา เช่น การทัศนะศึกษา จัดอบรมครู ฯลฯ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	ให้ครู บุคลากรการศึกษาได้เข้ารับการอบรม พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
	สำนักปลัด

	๙.
	ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับใน-นอกระบบ หรือในเวทีประชาคมอาเซี่ยนฯ
	เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งใน-นอกระบบทุกระดับการศึกษา หรือในเวทีประชาคมอาเซี่ยนฯ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	เด็กได้รับการศึกษาที่ดีมีมาตรฐานทางการศึกษา
	สำนักปลัด

	๑๐.
	ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ในตำบลตาชี
	เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.

	-
	-
	นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ ลดรายจ่ายผู้ปกครอง และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	สำนักปลัด

	๑๑.
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตำบลตาชี
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาวัสดุศึกษาศึกษาสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนทำให้มีพัฒนาการด้านความรู้มากขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๒.
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงโปรเจคเตอร์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ต.ตาชี
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านตาชี มีเครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์จัดกิจกรรมต่างๆ
	๑ โครงการ
	-

	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตาชี มีเครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ ใช้จัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ
	สำนักปลัด

	๑๓.
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาชี
	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับเด็กเล็ก
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และซ่อมแซมห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะต่อเด็กเล็กศูนย์ฯ
	สำนักปลัด




-๙๔-

๕.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตำบลตาชี
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เช่น -ประเพณีชักพระ
                -วันสาร์ทเดือนสิบ
                -วันลอยกระทง ฯลฯ
	๒ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	สำนักปลัด

	๒.
	กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ตาชี
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี เช่น  - วันแม่/ วันพ่อแห่งชาติ 
       - วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
	สำนักปลัด

	๓.
	กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลตาชี
	เพื่อสภาวัฒนธรรมตำบลตาชี จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต
	มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในวันสำคัญ ต่าง ๆของประชาชนในตำบลตาชี 
	สำนักปลัด

	๔.
	กิจกรรมส่งเสริมขบวนศิลปวัฒนธรรมและของดีตำบลตาชี
	เพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต
	-
	-
	อำเภอยะหามีงบประมาณจัดขบวนศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมของดีเมืองยะลา
	สำนักปลัด

	๕.
	กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา,อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม,ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา,อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต
	-
	-
	มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
	สำนักปลัด

	๖.
	ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมะวันอาทิตย์ กิจกรรมลานบุญลานปัญญา
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในตำบลตาชี ได้รับการศึกษาจริยธรรมมีวัดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆ
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ให้เยาวชน ประชาชนในตำบล ได้รับการศึกษาจริยธรรม มีวัดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆ
	สำนักปลัด



-๙๕-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ จัดนิทรรศการประกวดแข่งขันวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์ ร่วมพัฒนาวัฒนธรรม  อันสู่ความเจริญก้าวหน้า เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสมานฉันท์
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต
	-
	-
	ประชาชนเกิดการร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์ ร่วมพัฒนาวัฒนธรรม  อันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และสมานฉันท์
	สำนักปลัด

	๘.
	ก่อสร้างสวนสุขภาพลานบุญ ลานปัญญา ตำบลตาชี
	เพื่อให้มีสถานที่ประกอบสมาธิและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกาย
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา มีสมาธิ สุขภาพจิตที่ดี
	สำนักปลัด

	๙.
	ก่อสร้างลานกีฬาในวัดวงกตบรรพต ตำบลตาชี
	เพื่อสร้างลานกีฬา สำหรับออกกำลังกายในเขต พื้นที่ อบต.ตาชี 
	๑ โครงการ  
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีพื้นที่ออกกำลังกายในวัดตำบลตาชี
	สำนักปลัด

	๑๐.
	ส่งเสริมพัฒนาบูรณะ วัด, สำนักสงฆ์และป่าช้า ตำบลตาชี
	เพื่อส่งเสริม พัฒนา บูรณะสถานที่ ในการประกอบกิจกรรมด้านศาสนา ของประชาชนตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	วัดและสำนักสงฆ์ได้รับการพัฒนาสำหรับประกอบกิจกรรมด้านศาสนา
	สำนักปลัด














-๙๖-

๖.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคง
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	๒ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด

	๒.
	กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
	เพื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่
	๑ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่
	สำนักปลัด

	๓.
	กิจกรรมการอยู่เวรยามของกลุ่มราษฎรพิทักษ์ตำบลตาชี
	เพื่อให้อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย
	๑ โครงการ
	๑๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านเข้มแข็งและมีศักยภาพรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบล
	สำนักปลัด

	๔.
	ส่งเสริมศึกษาดูงานด้านความมั่นคงให้อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน
	เพื่อให้กลุ่มพิทักษ์ตำบลตาชี มีความรู้ความสามารถในการรักษาความสงบเพิ่มขึ้น
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถในการรักษาความสงบเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๕.
	ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ตำบลตาชี
	เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านตำบลตาชี มีความสามัคคี ความรู้ และทักษะ ในการรักษาความปลอดภัย
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ลูกเสือชาวบ้าน มีความรู้และความสามัคคี ทักษะในการรักษาความสงบเรียบร้อย
	สำนักปลัด

	๖.
	กิจกรรมฝึกอบรมการวางและปรับปรุงผังเมือง จัดทำค่าพิกัด อปท.
	เพื่อพัฒนาบุคลากรการวางผังเมือง รวมชุมชนงานอาคาร สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน จัดทำค่าพิกัด อปท.
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	สามารถพัฒนาบุคลากรการวางผังเมือง รวมชุมชนงานอาคารตามมาตรฐาน จัดทำค่าพิกัด อปท.
	สำนักปลัด

	๗.
	ปรับปรุงก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ปรับปรุงป้อมยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
	๑ โครงการ
	-

	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีป้อมยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
	สำนักปลัด



-๙๗-

๖.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคง
๖.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินถล่ม ฯลฯ
	เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ฯลฯ
	๑ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีงบประมาณแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
	สำนักปลัด

	๒.

	กิจกรรมพัฒนาด้านการป้องกันภัย ของ อปพร.และประชาชน
	เพื่อให้ อปพร./ประชาชนในตำบล ได้รับความรู้ด้านป้องกันภัย ต่างๆ  มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
	๑ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	อปพร. ประชาชนตำบลตาชีสามารถปฏิบัติงานด้านป้องกันภัยต่างๆ
	สำนักปลัด

	๓.

	กิจกรรมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ
	เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
	๒ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	มีงบประมาณดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลสำคัญ
	สำนักปลัด

	๔.

	งบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ ประสบภัย เช่น อปพร.ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ภัย ฯลฯ
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
	สำนักปลัด

	๕.

	งบประมาณค่าตอบแทนการจัดเวรเข้ารักษาความปลอดภัยของ อปพร. ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าเวรรักษาความปลอดภัยของ อปพร.
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีงบประมาณดำเนินการเข้าเวรรักษาความปลอดภัยของ อปพร. ตำบลตาชี
	สำนักปลัด

		๖.

	งบประมาณสำรองจ่ายการ เผชิญเหตุสาธารณภัยฯตลอดปี
	เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยฯ ตลอดปี
	๑ โครงการ
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	มีเงินสำรองจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยฯ ตลอดปี
	สำนักปลัด



-๙๘-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ถังเคมีดับเพลิง เครื่องสำรองไฟและติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำบลตาชี
	เพื่อให้จุดตรวจ ส่วนราชการในตำบลมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่นบังเกอร์,ถังเคมีดับเพลิง,กล้องวงจรปิดเครื่องสำรองไฟ,เครื่องตรวจอาวุธฯลฯ
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ชุดรักษาความปลอดภัยและประชาชนมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงและแข็งแรง
	สำนักปลัด

	๘.
	รถกู้ชีพ/อุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น ชนิดรถบรรทุก
-เครื่องยนต์ดีเซล ช่วงยาว ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี
น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์/ วิทยุสื่อสารพร้อมจดทะเบียน 
	เพื่อให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยใช้ช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาล

	๑ คัน
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	มีรถกู้ชีพกู้ภัยสำหรับช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเบื้องต้นและนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาล  ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน
	สำนักปลัด(ต.๒)

	๙.
	รถดับเพลิงและอุปกรณ์
-เครื่องยนต์ดีเซลแบบหน้าสั้น ชนิดรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 6 สูบ 4 จังหวะ
-ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
-กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
	เพื่อให้มีรถดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย ปั๊มสูบน้ำได้รับการจดทะเบียนจาก สมอ.แรงดันสูงสุด ๔๐๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว สูบน้ำฉีดน้ำ ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที
	๑ คัน
	-

	-
	๔,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีรถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตาชี
	สำนักปลัด
(ต.๑)





-๙๙-

๗.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	จัดซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ การปฏิบัติงานสำนักงานฯ
	เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักปลัด กองคลัง และส่วนโยธา
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด
กองคลัง

	๒.
	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์,การเกษตร,ยานพาหนะ,ก่อสร้าง,งานบ้านงานครัว ,งานโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักปลัด กองคลัง และส่วนโยธา
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	สำนักปลัดกองคลัง
ส่วนโยธา

	๓.
	งบประมาณสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ
	เพื่อมีงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	เพื่อมีงบประมาณสำหรับชำระค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ฯลฯ 
	สำนักปลัด

	๔.
	จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของ อบต.รายไตรมาส
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูล อบต.รายไตรมาส
	๑ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเผยแพร่ข้อมูล อบต.
	สำนักปลัด

	๕.
	สนับสนุนการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
	เพื่อประสิทธิภาพดำเนินการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
	๑ โครงการ
	๕๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS)
	กองคลัง

	๖.
	จัดทำแผนที่ภาษี พัฒนา การจัดเก็บรายได้ อปท.
	เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ อปท.
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองคลัง

	๗.
	สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
	เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
	๒ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	การปฏิบัติสำรวจข้อมูลพื้นฐานมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
	สำนักปลัด

	๘.
	ปรับปรุงที่ทำการ อบต.
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
	เพื่อให้สำนักงาน อบต. มีความสะดวกและรองรับพนักงานเพิ่ม
	๑ โครงการ
	-
	
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	อบต. มีสำนักงานที่เหมาะสมและทำงานมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	๙.
	ก่อสร้างที่ทำการ อบต.ใหม่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
	เพื่อมีสำนักงานใหม่รองรับการให้บริการประชาชน
	๑ โครงการ
	-
	
	๕,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสำนักงานหลังใหม่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด



-๑๐๐-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๐.
	จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ
๑.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ซีซี.
๒. ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู    
๓. กระบะสำเร็จรูป
	เพื่อให้มีรถใช้ในการปฏิบัติงาน
	๑ คัน
	-
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ อบต. 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๑.
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ
๑. เครื่องยนต์ดีเซล
๒. ปั๊มสูบน้ำได้รับการจดทะเบียนจาก สมอ. 
๓. ทำแรงดันสูงสุด ๔๐๐ ปอนด์/ ตร.นิ้ว
๔. สามารถสูบน้ำฉีดน้ำ ๑,๘๐๐ ลิตร/ นาที
	เพื่อมีรถบรรทุกน้ำ ๖ล้อในการบริการน้ำให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
	๑ คัน
	-
	-
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง
	สำนักปลัด
(ต.๔)

	๑๒.
	จัดซื้อรถตู้ปรับอากาศ
 ๑. เครื่องยนต์ ๔ สูบ  ๑๖ วาล์ว DOHC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
 ๒. ความจุกระบอกสูบไม่น้อย  ๒,๕๐๐ ซีซี
 ๓. ระบบการจ่ายน้ำมัยเชื้อเพลิงคอมมอนเรล
 ๔. แบบการส่งกำลัง ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง       
	เพื่อให้มีรถตู้ใช้ในการปฏิบัติงาน
	๑ คัน
	-
	-
	๑,๔๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีรถตู้ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ อบต. 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๓.
	จัดซื้อรถกระเช้า
๑. ตัวรถชนิด ๖ ล้อ แรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า  ๑๓๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตรและ ๑๒ เมตร แขนบูมสามารถยกกระเช้าปฏิบัติงานในแนวราบและแนวตั้ง
๒. ชุดควบคุม ด้วยระบบไฮดรอลิค มี ๒ ชุด
ติดตั้งที่ฐานกระเช้า ๑ ชุด/บนกระเช้า ๑ ชุด
	เพื่อให้มีรถในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้  ๒ ข้างทางถนน
	๑ คัน
	-
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีรถในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้  ๒ ข้างทางถนน
	สำนักปลัด
(ต.๓)



-๑๐๑-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑๔.
	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ล้อยาง ๔ เส้น
๑. ชนิดขับเคลื่อน  ๔ ล้อ
๒. ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า  ๗๐ แรงม้า มีมอเตอร์เครื่องยนต์ไม่เกิน  ๒,๒๐๐ รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๓. น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า  ๖,๕๐๐ ก.ก.      
	เพื่อให้มีรถใช้ในการขุดลอกคลองระบายน้ำ และวางท่อน้ำระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำฝนน้ำป่าไหลหลาก
	๑ คัน
	-
	-
	๒,๖๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีรถใช้ในการขุดลอกคลองระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำฝนน้ำป่าไหลหลาก
	สำนักปลัด

	๑๕.
	จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
๑. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ น้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W)  ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ ก.ก.
๒. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๔ ลบ.หลา
๓. เครนไฮดรอลิก ยกสูง ไม่ต่ำกว่า  ๑๐ เมตร
๔. มีกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
	เพื่อให้มีรถในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้  ๒ ข้างทางถนน
	๑ คัน
	-
	-
	๒,๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีรถในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้  ๒ ข้างทางถนน
	สำนักปลัด

	๑๖.
	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  ๖ ตัน  ๖ ล้อ
๑. แบบอัดท้าย ตู้บรรทุก มูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. และสามารถรับน้ำหนัก
ขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐ ก.ก.
๒. ชุดรัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลักแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว
	เพื่อใช้ในการบริการเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชี
	๑ คัน
	-
	-
	๒,๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.

	มีรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบล
ตาชี
	สำนักปลัด





-๑๐๒-

๗.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	จัดกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ อบต.
	เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	พนักงานของ อบต. มีความรู้, ความสามารถ,วิสัยทัศน์กว้างไกลและมีคุณธรรม-จริยธรรม
	สำนักปลัด

	๒.
	ฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ/ประสิทธิภาพทักษะปฏิบัติงานพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน
	เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ทำให้พนักงาน ของ อบต. 
มีความรู้และระสบการณ์สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	๓.
	งบประมาณบริหารงานของสำนักปลัด
	เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัด สมาชิก ผู้บริหาร อบต.
	๑ โครงการ
	๓,๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	สำนักปลัด ของ อบต. มีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	๔.
	งบประมาณบริหารงาน
ของกองคลัง
	เพื่อปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง 
	๑ โครงการ
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	กองคลังของ อบต. มีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองคลัง

	๕.
	งบประมาณบริหารงาน ของส่วนโยธา
	เพื่อปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนโยธา
	๑ โครงการ
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ส่วนโยธาของ อบต. มีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ส่วนโยธา

	๖.
	งบประมาณตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
	เพื่อตอบแทนแก่คณะกรรมการ ผู้คุมงาน ประชุม ฯลฯ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	ตอบแทนแก่คณะกรรมการ ผู้คุมงาน ประชุม ฯลฯ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
	สำนักปลัด

	๗.
	สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท บุคลากร อบต.
	เพื่อส่งเสริมการศึกษาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
	๑ โครงการ
	๒๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก ของ อบต. มีความรู้
	สำนักปลัด

	๘.
	สนับสนุนงบประมาณสำรวจความพึงพอใจประเมิน อบต.
	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ ของ อบต.
	๒ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ได้รับข้อมูลจากการให้บริการที่ถูกต้องจากประชาชน
	สำนักปลัด



-๑๐๓-

๗.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
๗.๓ แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ส่งเสริมกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน อปท. ทราบถึงหลักการกระจายอำนาจการปกครองและการปกครองท้องถิ่น
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ข้าราชการ/พนักงาน อปท. ทราบสาระการกระจายอำนาจการปกครองและการปกครองท้องถิ่น
	สำนักปลัด

	๒.
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
	เพื่อบริการประชาชนเสียภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องถิ่น
	๒ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการชำระภาษี
	กองคลัง

	๓.
	กิจกรรมส่งเสริมเวทีประชาคมแผนชุมชน/ตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมชุมชนระดับตำบลและปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตย
	๒ โครงการ
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	สร้างกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนระดับตำบล นำข้อมูลแผนชุมชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	สำนักปลัด

	๔.
	กิจกรรมส่งเสริมให้บริการประชาชน และเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรในตำบล เช่น อบต.เคลื่อนที่ ฯลฯ 
	เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบล
	๒ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ให้บริการ สร้างเครือข่ายชุมชน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
	สำนักปลัด

	๕.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิก ตามระบบประชาธิปไตย
	๑ โครงการ
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	-
	งบประมาณสำหรับเลือกตั้งนายก  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
	สำนักปลัด

	๖.
	จัดทำโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ในตำบลตาชี
	เพื่อให้มีโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ทำให้มีโครงเหล็กไว้สำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.
	สำนักปลัด





-๑๐๔-

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๗.
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านไร่ พร้อมห้องน้ำ-ส้วม ติดตั้งระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้มีสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
	๑ โครงการ
	-
	
	๑๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	๘.
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้มีสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
	๑ โครงการ
กว้าง ๔.๐๐ม.
ยาว ๘.๐๐ ม.
	-
	
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	๙.
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้มีสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
	๑ โครงการ
กว้าง ๙.๐๐ ม.
ยาว ๑๕.๐๐ ม.
	-
	
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	๑๐.
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
(ป่าช้า) หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้มีสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
	๑ โครงการ
กว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว  ๘.๐๐ ม.
	-
	
	๓๐๐.๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	๑๑.

	ก่อสร้างฝาครอบอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณผนังกั้นดิน หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
	๑ โครงการ
	-
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
	ส่วนโยธา

	๑๒.

	จัดซื้อที่ดินเพื่อทำสถานที่
กำจัดขยะ มูลฝอย หมู่ที่ ๕
	เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย
	๑ โครงการ
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	มีสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย
	สำนักปลัด







-๑๐๕-

๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน
๘.๑ แนวทางการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีพลังงาน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	ส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากมูลสัตว์/ขยะอินทรีย์
	เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน โดยใช้พลังงานทดแทน
	๑ โครงการ
	-
	๕๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน
	สำนักปลัด

	๒.
	ส่งเสริมการใช้เตาเศรษฐกิจ ในการประกอบอาหาร
	เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน โดยใช้พลังงานทดแทน
	๑ โครงการ
	-
	๗๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน
	สำนักปลัด

	๓.
	ส่งเสริมศึกษาความเป็นไปได้ การตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
	เพื่อทำการศึกษาแหล่งพลังงานน้ำ ในพื้นที่ตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
ขอสนับสนุน
	-
	ศึกษาการมีไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เป็นพลังงานทดแทน
	ส่วนโยธา


	๔.
	ส่งเสริมการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในตำบลตาชี
	เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในพื้นที่ตำบลตาชี
	๑ โครงการ
	-
	-

	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-
ขอสนับสนุน
	มีไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ำทดแทน
	ส่วนโยธา




๘.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	โครงการ อส.พน.ตำบลประหยัดพลังงาน
	-ฝาครอบแก๊สประสิทธิภาพสูง
สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
	๑ โครงการ

	-

	๑๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-

	ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกการใช้พลังงาน สามารถลดรายจ่าย
	สำนักปลัด

	๑.
	โครงการร้านค้าตำบลต้นแบบประหยัดพลังงาน
	-มีประสิทธิใช้พลังงานในการประกอบอาชี
	๑ โครงการ

	-

	๑๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-

	ร้านค้าในพื้นที่สามารถลดการใช้พลังงานในการประกอบกิจการ
	สำนักปลัด





-๑๐๖-

๘.๓ แนวทางการพัฒนา ด้านบุคลากร

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	โครงการต้นกล้าพลังงานฝึกอบรมพลังงานในวิถีชีวิต
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านพลังงานในชีวิตประจำวัน
	๑ โครงการ
	๑๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	 -
	-
	นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้ด้านพลังงานในวิถีชีวิตประจำวัน
	สำนักปลัด

	๒.
	โครงการเพิ่มศักยภาพ อส.พน.
ฝึกอบรมเตาขี้เลื่อย
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสม
	๑ โครงการ
	๑๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	-
	อส.พน.ได้รับความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสม ลดรายจ่ายด้านพลังงาน
	สำนักปลัด

	๓.
	โครงการเพิ่มศักยภาพ      นักเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความด้านพลังงานทดแทน
	๑ โครงการ
	-
	๒๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	นักเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีความรู้ด้านพลังงานทดแทน
	สำนักปลัด

	๔.
	โครงการเพิ่มศักยภาพนักจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้การมีส่วนร่วมด้านพลังงาน
	๑ โครงการ
	-
	๒๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	นักจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมได้รับความรู้ด้านพลังงาน
	สำนักปลัด

	๕.
	โครงการเพิ่มศักยภาพ อส.พน.อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
	๑ โครงการ
	-
	-
	๒๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	กระบวนการเพิ่มศักยภาพ อส.พน. และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
	สำนักปลัด












-๑๐๗-

๘.๔ แนวทางการพัฒนา ด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.

	โครงการแลกเปลี่ยนน้ำมันพืช (ศูนย์รับน้ำมันที่ใช้แล้ว)

	เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนและงดการบริโภคน้ำมันพืชใช้ซ้ำ
	๑ โครงการ
	๑๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	-
	ชุมชนในพื้นที่ตำบลสุขภาพดีและสามารถแปรรูเป็นพลังงาน
	สำนักปลัด
อบต.

	๒.
	โครงการปลูกต้นไม้ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

	เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑ โครงการ
	๑๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	-
	ในพื้นที่ตำบลมีต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ
	สำนักปลัด
อบต.



๘.๕ แนวทางการพัฒนา ด้านบูรณาการ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๕๘
(บาท)
	๒๕๕๙
(บาท)
	๒๕๖๐
(บาท)
	
	

	๑.
	โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับสถานศึกษา
และวัด
	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้จ่ายด้านพลังงาน
(ทำเตาฟืนประหยัดพลังงาน)
	๑ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	-
	 โรงเรียน วัด มีเตาฟืนประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน
	สำนักปลัด
อบต.


	๒.
	โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับกลุ่มอาชีพ
แปรรูปผลผลิตทางเกษตร 
	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้จ่ายด้านพลังงาน (ทำเตาเศรษฐกิจฟืนประหยัด)
	๑ โครงการ
	๒๐,๐๐๐.-
พน.จ.ยล.
	-
	-
	กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางเกษตรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
	สำนักปลัด
อบต.


	๓.
	โครงการบูรณาการด้านพลังงานกับกลุ่มอาชีพ
แปรรูปผลผลิตยางพารา
	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้จ่ายด้านพลังงาน
(ก่อสร้างโรงอบยางพาราแสงอาทิตย์)
	๑ โครงการ
	-
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
ขอสนับสนุน
	-
	กลุ่มอาชีพแปรรูปยางพาราสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
	สำนักปลัด
อบต.













ส่วนที่ ๗
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ




























ส่วนที่ ๗
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

		องค์ประกอบ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยนำเสนอ ดังนี้
๑.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นช่วยในการติดตาม และการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๑.๒ การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๑.๓ การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
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